|  | Rada Gminy Nadarzyn Wójt Gminy Nadarzyn |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik do Uchwały nr  XXXIX/658/2005

Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lipca 2005 roku

Plan Rozwoju Lokalnego

Gminy Nadarzyn

powiat pruszkowski

województwo mazowieckie

Nadarzyn, lipiec 2005 rok

Radni Rady Gminy Nadarzyn:

| Piotr Kozłowski – Przewodniczący Rady |
| --- |
| Barbara Makowska – Wiceprzewodnicząca Rady |
| Jacek Bajerski | Eugeniusz Kucharski |
| Roman Dąbrowski | Jan Perzyna |
| Iwona Jabłońska-Ertner | Małgorzata Pieńkowska |
| Andrzej jakubowski | Danuta wacławiak |
| Marcin Karczmarczyk | Włodzimierz Wojciech Wiśniewski |
| Sylwester Karolak | Henryk Zatorski |
| Michał Krupiński |  |

Wójt Gminy Nadarzyn: Janusz Grzyb

Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn: Tomasz Muchalski

Sekretarz Gminy Nadarzyn: Agnieszka Kuźmińska

Skarbnik Gminy Nadarzyn: Małgorzata Zielonka

Opracowanie dokumentu:

Dr Jacek Sierak, dr Marek Ziółkowski, mgr Marta Ziółkowska-Berman,

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem,

Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

We współpracy z Zespołem ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn w składzie:

Tomasz Muchalski, Agnieszka Kuźmińska, Stanisława Bandyra, Franciszek Majek.

Spis treści

Wstęp 	4

- Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 	7

- Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem

Planu Rozwoju Lokalnego 	7

  - Położenie, powierzchnia, ludność 	7

  - Środowisko przyrodnicze 	9

2.2.1. Wody powierzchniowe i podziemne 	10

2.2.2. Klimat 	11

2.2.3. Szata roślinna 	11

2.2.4. Gleby 	11

2.2.5. Zanieczyszczenia środowiska – identyfikacja problemów 	11

  - Turystyka 	12

  - Zagospodarowanie przestrzenne 	13

2.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska 	13

2.4.2. Infrastruktura techniczna 	15

2.4.3. Identyfikacja problemów 	19

2.5. Gospodarka 	19

2.5.1. Struktura funkcjonalna 	19

2.5.2. Rynek pracy i bezrobocie 	25

2.5.3. Identyfikacja problemów 	26

2.6. Sfera społeczna 	27

2.6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu 	27

2.6.2. Warunki życia mieszkańców 	30

2.6.3. Identyfikacja problemów 	33

3.   Zadania polegające na poprawie sytuacji na obszarze wdrażania Planu

Rozwoju Lokalnego 	34

3.1. Celowość zadań planowanych do realizacji 	 34

3.2. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 	36

3.3. Rozwój infrastruktury 	37

3.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego 	37

3.5. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 	38

3.6. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia 	39

3.7. Zwiększanie atrakcyjności turystycznej 	39

3.8. Promocja i współpraca z samorządami, organizacjami i instytucjami ……………………………39

4.   Realizacja zadań i projektów 	41

4.1. Planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2005-2006 	41

4.2. Planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2007-2013 ………………………………...  46

4.3. Określenie kryteriów kolejności realizacji projektów 	51

5.   Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie Gminy 	53

6.   Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego 	55

7.   Plan finansowy na lata 2005-2006 oraz prognoza budżetu na lata 2007-2015 	58

7.1. Sytuacja finansowa budżetu Gminy ………………………………………………………………….58

7.2. Prognozowane przepływy finansowe budżetu Gminy w latach 2005-2015 	66

7.3. Wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji w Gminie 	70

8.   System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego 	72

9.   Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Planu Rozwoju Lokalnego	74

9.1. System monitorowania 	74

9.2. Sposoby ceny 	75

9.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i

organizacjami pozarządowymi 	76

9.4. Public relations 	77

Wstęp

W myśl rozwiązań ustawowych samorząd gminny jest samodzielnym podmiotem gospodarującym, dysponującym określonym zakresem swobody w decydowaniu o sobie, drodze swojego rozwoju, wspólnym majątku oraz realizacji zadań publicznych. Fundamentem ich wykonywania są władze i administracja samorządowa oraz własne mienie i finanse. W tej sytuacji, kluczowe miejsce winny zajmować procesy zarządzania tymi wszystkimi sprawami, które należą do właściwości i kompetencji samorządu gminnego. Jest to szczególnie istotne w przypadku gminy, bowiem jej władze (stanowiące i wykonawcze) działając na rzecz dobra publicznego, jakim jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, czyli tworzenie jak najlepszego środowiska życia mieszkańców wykorzystują w tym celu publiczne środki finansowe znajdujące się w ich dyspozycji (budżet). Skuteczność i efektywność zaspokajania tych potrzeb jest więc w dużym stopniu funkcją jakości zarządzania gminą. Rzutuje to również na jej atrakcyjność dla osiedlania się nowych mieszkańców i lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych, czy też pobytu turystów. Ułatwia także dostęp do różnych zewnętrznych środków finansowych, w tym środków pomocowych Unii Europejskiej, bowiem najważniejszą kwestią w tym względzie jest umiejętność właściwego sformułowania i merytorycznego uzasadnienia wniosku o współfinansowanie konkretnego przedsięwzięcia.

Tworzenie jak najlepszego środowiska życia mieszkańców nierozerwalnie związane jest z rozwojem gminy. Dominującą rolę w sterowaniu procesami rozwoju lokalnego spełniać winny władze gminy (stanowiące i wykonawcze). Problemów z tym związanych nie można rozpatrywać w horyzoncie jednego roku kalendarzowego, czy też jednej kadencji władz gminy, lecz w długim okresie. Wymaga to rzetelnej wiedzy i umiejętnego wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania gminą. Przy takim podejściu, coroczne budżety gminy winny być kolejnymi etapami w realizacji ustaleń długookresowych. Taki sposób postępowania jest zgodny z zasadą racjonalnego gospodarowania polegającą na „maksymalizacji efektów z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji nakładów na uzyskanie założonych efektów”. Jest to także zgodne z zapisem art. 28 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że „wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, umożliwiający terminową realizację zadań publicznych oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Ponadto, zgodnie z zapisami Konstytucji RP i innych ustaw oraz wymogami Unii Europejskiej, należy konsekwentnie wdrażać w życie zasadę zrównoważonego rozwoju, czyli „uznawać nadrzędność wymogów ekologicznych w stosunku do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni gminy”. Innymi słowy, dalszy rozwój gminy nie może dokonywać się „kosztem” środowiska przyrodniczego, a więc musi respektować oszczędną produkcję i konsumpcję oraz gospodarkę terenami, a także uwzględniać przyszłościowe konsekwencje ekologiczne podejmowanych dzisiaj decyzji. Zachowanie istniejących zasobów ekologicznych oraz dobry stan czystości środowiska przyrodniczego jest jednym z podstawowych warunków podnoszenia jakości życia mieszkańców gminy. Istotną sprawą jest także włączanie, w prace planistyczne i realizacyjne dotyczące dalszego rozwoju gminy, jak najszerszego grona mieszkańców i reprezentantów społeczności lokalnej (organizacje pozarządowe) oraz lokalnych przedsiębiorców. Takie postępowanie jest zgodne z zasadą partycypacji społecznej, czyli „uspołecznienia procesu zarządzania rozwojem gminy”.

Tworzenie jak najlepszego środowiska życia mieszkańców gminy związane jest w dużej mierze z inwestycjami komunalnymi w sferze infrastruktury technicznej i społecznej, mieszkalnictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Podstawowym czynnikiem ograniczającym możliwości zaspokajania potrzeb w tych sferach jest ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji władz gminy (budżet gminy). Ta sytuacja wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach wydatkowania własnych środków na cele inwestycyjne. Uzupełnieniem niedoborów tych środków w stosunku do występujących potrzeb inwestycyjnych są zewnętrzne źródła finansowania, a wśród nich środki pomocowe Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem od 1 maja 2004 roku. W celu pozyskania dofinansowania inwestycji komunalnych w ramach pomocy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Jej zawartość formalna i merytoryczna zależna jest od rodzaju projektu inwestycyjnego oraz funduszu, z którego będzie on współfinansowany.

Biorąc powyższe pod uwagę Władze Gminy Nadarzyn zamierzają w najbliższych latach korzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w celu dofinansowania inwestycji komunalnych.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn jest jednym z dokumentów (załączników), wymaganych w przypadku ubiegania się o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Obowiązek posiadania tego dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR). W ogólnym podręczniku jego wdrażania jest mowa o tym, że w przypadku starania się o fundusze Unii Europejskiej w ramach ZPORR: Działania 3.1. – „Obszary wiejskie” oraz Działania 3.2. – „Obszary podlegające restrukturyzacji” wymagane są Plany Rozwoju Lokalnego jako obligatoryjne załączniki do wniosku o współfinansowanie inwestycji komunalnych środkami Unii Europejskiej.

W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn (zgodnie z wytycznymi ZPORR) w syntetycznym ujęciu przedstawiono aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną i ekologiczno-przestrzenną, sformułowano założenia i cele rozwojowe, a także zaprezentowano strategię kształtowania zrównoważonego rozwoju Gminy. Zostały oszacowane spodziewane efekty społeczno-gospodarcze i ekologiczne planowanych inwestycji oraz ich wpływ na kształtowanie zrównoważonego rozwoju i warunki życia mieszkańców Gminy. Wskazano także preferowane przez Gminę kierunki zaangażowania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i środków własnych.

W poszczególnych rozdziałach dokonano oceny różnych elementów sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, wykazano jej silne i słabe strony, oszacowano przewidywany popyt na poszczególne grupy usług, stosownie do zmian demograficznych i ogólnej koncepcji przyszłościowego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy. Tym samym Plan Rozwoju Lokalnego będzie pomocny w koordynacji niezbędnych inwestycji komunalnych oraz racjonalnego ich usytuowania w przestrzeni i w czasie.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn jest komplementarny i zgodny z dokumentami określającymi politykę rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Gminy i jako taki powinien być rozpatrywany w odniesieniu do ustaleń przyjętych w:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nadarzyn,

- Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn „Nadarzyn 2006”.

W opracowaniu wykorzystano także informacje uzyskane od poszczególnych referatów Urzędu Gminy. Projekt dokumentu był przedmiotem szerokich konsultacji społecznych.

Ponadto, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn jest zgodny z celami dokumentów wyższych szczebli, tj. z:

- Narodowym Planem Rozwoju,

- Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego,

- Strategią rozwoju województwa mazowieckiego,

- Strategią rozwoju powiatu pruszkowskiego.

Podsumowując można stwierdzić, że niniejszy dokument określa politykę zrównoważonego rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2005-2013.

# 1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Obszar: Gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie

Czas realizacji: lata 2005-2006 oraz 2007-2013

2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego

2.1. Położenie, powierzchnia, ludność

Gmina Nadarzyn jest gminą wiejską, położoną w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie pruszkowskim, w odległości ok. 20 km na południe od centrum Warszawy, 10 km na południowy-wschód od Pruszkowa - stolicy powiatu pruszkowskiego oraz 25 km od Mszczonowa. Graniczy z gminami: Raszyn, Lesznowola, Tarczyn, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna, Brwinów i Michałowice. Liczba osób zamieszkujących w Gminie wynosi ponad 9 tysięcy. Powierzchnia zajmowana przez Gminę to 7340 ha. Podział wewnętrzny Gminy obejmuje 15 sołectw:

| Kajetany | Stara Wieś |
| --- | --- |
| Krakowiany | Strzeniówka |
| Młochów | Szamoty |
| Nadarzyn I | Urzut-Kostowiec |
| Nadarzyn II | Walendów |
| Parol | Wola Krakowiańska |
| Rozalin | Wolica |
| Rusiec |  |

Głównym atutem Gminy Nadarzyn jest jej położenie w obszarze aglomeracji warszawskiej, w paśmie rozwojowym o znaczeniu transeuropejskim. Gmina należy do jednostek samorządowych o dużej atrakcyjności lokalizacyjnej dla funkcji mieszkaniowych, gospodarczych i rekreacyjno-wypoczynkowych. W dużym stopniu jest to wynikiem „renty położenia”, czyli niewielkiej odległości od Warszawy. Przez teren Gminy przebiega transeuropejski szlak komunikacyjny w relacji Wilno - Warszawa - Praga (odcinek drogi krajowej Nr 8 Warszawa-Wrocław, jest to tzw. „Trasa Katowicka”), łączący się z drogą krajową nr 7 Warszawa – Kraków w odległości ok. 7 km od Gminy Nadarzyn.

Dzięki temu Gmina posiada bardzo korzystne połączenia komunikacyjne, co umożliwia dojazd mieszkańców do pracy, usług, ponadgimnazjalnych placówek oświatowych w Warszawie. Najbliższy międzynarodowy port lotniczy – Warszawa Okęcie, zlokalizowany jest około 20 km od Gminy Nadarzyn. Uzupełnieniem powiązań komunikacyjnych jest droga wojewódzka Nr 720, która daje możliwość korzystnego połączenia Gminy z drogą krajową Nr 2 o znaczeniu transeuropejskim Moskwa - Warszawa - Berlin (odległość 20 km), a także droga wojewódzka Nr 721, łącząca Gminę z Piasecznem i Konstancinem-Jeziorną.

Gmina Nadarzyn wpisuje się w strukturę funkcjonalno-przestrzenną aglomeracji warszawskiej, której podstawowe elementy stanowią:

- Warszawa – jako centralny ośrodek aglomeracji warszawskiej,

- Pruszków – jako subregionalny ośrodek ciążeń wywołany lokalizacją ponadlokalnych usług publicznych takich, jak: administracja, edukacja, ochrona zdrowia,

- Wolica-Nadarzyn-Urzut – jako zurbanizowane wielofunkcyjne pasmo rozwoju,

- podlegający ekonomicznej urbanizacji obszar rolniczy dotychczasowego osadnictwa wiejskiego.

W Gminie Nadarzyn następuje stały spadek znaczenia funkcji rolniczej. Natomiast coraz szybszy jest rozwój funkcji gospodarczej związanej z występowaniem firm logistycznych, spedycyjnych i usługowych oraz zakładów drobnej wytwórczości, rzemiosła i handlu. Gmina pełni również funkcję „sypialnianą” dla Warszawy oraz wzrasta jej rola jako miejsca rekreacji i wypoczynku (ogrody działkowe, budownictwo letniskowe). Tak więc, zachodzące przemiany społeczno-gospodarcze w Warszawie i w całej aglomeracji warszawskiej, powodują przekształcanie się Gminy Nadarzyn z gminy rolniczej w wielofunkcyjny obszar osadnictwa.

Droga krajowa Nr 8, dzieli Gminę Nadarzyn na dwie części. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nadarzyn (Załącznik do uchwały Nr XXIV/224/2000 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 12 października 2000 roku z późniejszymi zmianami) jako główne kierunki jej dalszego rozwoju przyjmuje:

- sukcesywne przekształcanie obszaru Gminy położonego po północnej stronie „Trasy Katowickiej”, w wielofunkcyjny zespół zurbanizowany,

- umiarkowany rozwój urbanizacji i rozwój funkcji rolniczej dla obszaru Gminy położonego na południe od „Trasy Katowickiej”.

Z uwagi na swoje bardzo korzystne położenie Gmina Nadarzyn była i jest atrakcyjnym miejscem do lokowania funkcji produkcyjnych, obrotu towarowego, zamieszkania i spędzania czasu wolnego przez osoby przyjezdne. W latach 80-tych XX wieku grunty rolne w Gminie (w większości Skarbu Państwa), przekształcane były w zespoły ogrodów działkowych i zespoły albo pojedyncze działki rekreacyjne. W ten sposób powstały duże ogrody działkowe w Kajetanach, PGR Walendów, Nadarzynie, Starej Wsi oraz zespoły rekreacyjne w Urzucie, Rozalinie, Krakowianach Strzeniówce, Szamotach i największy (ok. 50 ha) w Wolicy. Powierzchnia Gminy Nadarzyn użytkowana jest w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu:

| Wyszczególnienie | ha | % |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia Gminy ogółem | 7340 | 100,00 |
| w tym: |
| Użytki rolne | 5083 | 69,25 |
| Grunty pod lasami i zadrzewieniami | 1458 | 19,86 |
| Grunty pod wodami | 131 | 1,79 |
| Tereny komunikacyjne | 251 | 3,43 |
| Tereny osiedlowe | 354 | 4,82 |
| Tereny różne | 12 | 0,16 |
| Nieużytki | 51 | 0,69 |

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn

Pomimo postępującego procesu urbanizacji użytki rolne posiadają nadal dominujący udział w ogólnej powierzchni Gminy. Obecnie - w coraz większym stopniu - grunty rolne przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową i działalność gospodarczą. Takich gruntów jest obecnie w Gminie ok. 1200 ha, w większości zlokalizowanych wzdłuż „Trasy Katowickiej”.	Gmina Nadarzyn wchodzi w skład powiatu pruszkowskiego. Położony jest on w zachodniej części województwa mazowieckiego. Powierzchnia powiatu wynosi 246,31 km2 i zamieszkuje go ok. 143 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 581 mieszkańców na 1 km2. W skład powiatu wchodzi - oprócz Gminy Nadarzyn - 5 gmin: gminy miejskie: Piastów i Pruszków, gminy wiejskie: Michałowice i Raszyn i gmina miejsko-wiejska: Brwinów. Powierzchnia Gminy Nadarzyn stanowi 30% ogólnej powierzchni, zaś liczba ludności Gminy stanowi 5,9% ogółu ludności powiatu pruszkowskiego.

2.1. Środowisko przyrodnicze

Gmina Nadarzyn należy do dwóch różnych makroregionów, tj.: Równiny Warszawskiej i Wysoczyzny Rawskiej. Pod względem krajobrazowym Gmina charakteryzuje się dość płaskim terenem. Najwyższy punkt znajduje się przy granicy w rejonie wsi Krakowiany w lasach Młochowskich (160 m n.p.m). W krajobrazie wyróżniają się formy akumulacyjne – kemy i moreny, występujące w rejonie Urzutu, Rozalina, Krakowian i wsi Parole. Łagodne zagłębienia – formy wytopiskowe znajdują się w okolicach Starej Wsi, Rozalina, Młochowa. Zagłębienia te stanowią obszary źródliskowe dla cieków powierzchniowych – Mrówka, Zimna Woda i inne. W południowej części Gminy znajduje się wąska, ale głęboka dolina Utraty rozcinająca stok wysoczyzny polodowcowej. Północno-wschodnia część Gminy Nadarzyn, położona w obrębie Równiny Warszawskiej stanowi silnie zdenudowaną powierzchnię wysoczyzny polodowcowej, lekko nachyloną na północ. Powierzchnię tę urozmaicają płytkie doliny rzeczne o przebiegu równoległym do stoku Wysoczyzny Rawskiej, kierujące się na północ. Na obszarach pomiędzy dolinami utworzyły się niewielkie wydmy.

Gmina Nadarzyn stanowi ważne ogniwo przyrodnicze aglomeracji warszawskiej przez dolinę rzeki Utrata i jej dopływy oraz tereny leśne Lasów Młochowskich i Lasów Sękocińskich. Obszary te zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego, Nr 43, poz. 149), ze zmianami w 2000 roku (Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 117 z dnia 3 sierpnia 2000r. – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 93, poz. 911), ze zmianami z 2001 roku (Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 218 w odniesieniu do opisu granic – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 161, poz. 2363), ze zmianami z 2003 roku (Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w odniesieniu do opisu granic (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, Nr 38, poz. 1053) należą do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie Gminy obejmuje on swoim zasięgiem wszystkie wsie lub fragmenty wsi w Gminie Nadarzyn, tj.: Strzeniówkę, Nadarzyn, Wolicę (w tym Paszków), Kajetany, Walendów (w tym dawny PGR) Walendów), Szamoty, Rusiec, Starą Wieś, Urzut, Kostowiec, Rozalin, Młochów (w tym dawne Bieliny, Żabieniec, ZDZ Młochów), Parole, Krakowiany i Wolę Krakowiańską. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje sieć obiektów chronionych, tj. parki

zabytkowe i aleje oraz pomniki przyrody, połączonych elementami uzupełniającymi i towarzyszącymi im naturalnymi formami roślinności. Całość stanowi zwarty przestrzennie i funkcjonalnie układ przyrodniczy, którego zachowanie jest niezbędne dla utrzymania równowagi ekologicznej systemów ekologicznych w rejonie. W zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy obowiązują zasady prowadzenia polityki ekologicznej zgodnej z założeniami polityki krajowej, wojewódzkiej i lokalnej w oparciu o przyjęte zasady, obowiązujące ustawy i przepisy szczegółowe.

Gmina Nadarzyn charakteryzuje się więc znacznymi walorami przyrodniczymi. W północnej i północno-wschodniej części znajdują się tereny leśne i łąkowe, które są elementem pierścienia terenów otwartych biologicznie czynnych o dużym potencjale biotycznym okalających aglomerację warszawską. Na terenie Gminy Nadarzyn znajduje się ciąg ekologiczny o znaczeniu regionalnym. Przebiega on przez lasy ochronne Wolicy. Wiąże on dolinę Wisły z Rynną Brwinowską i dalej przez system wodny rzeki Utraty z Puszczą Kampinowską. Pozostałe powiązania przyrodnicze tworzą ciągi ekologiczne o znaczeniu ponadlokalnym. Bazą do ich tworzenia są doliny rzek: Utraty, Zimnej Wody, Mrówki oraz Lasy Młochowskie (znajdują się tu dwa rezerwaty przyrody: Młochowski Grąd - 27 ha i Młochowski Łęg - 12 ha) i Lasy Sękocińskie. Ponadto, na terenie Gminy znajduje się 39 obiektów przyrodniczych podlegających ochronie prawnej oraz 5 parków zabytkowych w miejscowościach: Bieliny, Młochów, Paszków, Żabieniec i Rozalin. Są też pomniki przyrody: aleje lipowe w Młochowie, zespół modrzewi w Lesie Młochowskim oraz aleje lipowe w pobliżu parku w Rozalinie.

Ogólny stan środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Nadarzyn oceniany jest jako dobry. Daje to podstawę do planowania na terenie Gminy nowych obiektów i funkcji opartych o wykorzystanie jej potencjału przyrodniczego.

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn ma dodatkowo na celu ułatwienie ujednolicenia zasad zarządzania środowiskiem przyrodniczym na terenie Gminy, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Ujęte w nim inwestycje w istotny sposób przyczynić mają się także do poprawy stanu środowiska i rozwiązania podstawowych problemów infrastrukturalnych Gminy.

2.2.1. Wody powierzchniowe i podziemne

Obszar Gminy Nadarzyn leży w obszarze zlewni rzeki Utraty, przepływającej przez zachodnią część Gminy. Dopływami Utraty są: Zimna Woda, Mrówka i inne drobne cieki. Skrajnie południowa część obszaru Gminy (rejon Przypki), odwadniany jest przez Głoskówkę dopływ Jeziorki. Cieki powierzchniowe pełnią rolę drenującą w stosunku do wód gruntowych. Poza ciekami naturalnymi rolę tę pełnią także liczne sztuczne rowy melioracyjne. Na terenie Gminy Nadarzyn poziom wodonośny występuje w trzeciorzędowych i czwartorzędowych poziomach. Na większości obszaru Gminy są niekorzystne warunki hydrogeologiczne. W południowo-zachodniej części Gminy znajdują się wody podziemne zaliczane do pierwszej klasy czystości, niewymagające uzdatniania. W północnej i południowej jej części występują wody drugiej klasy czystości, które mogą być używane do celów pitnych po złożonych metodach uzdatniania.

2.2.2. Klimat

Gmina Nadarzyn położona jest na obszarze o przeważającym wpływie klimatu kontynentalnego, charakteryzującym się większymi od średnich w Polsce amplitudami temperatury powietrza, stosunkowo niewielką ilością opadów, nagłymi przejściami pór roku, ciepłym latem i dość suchymi zimami.

2.2.3. Szata roślinna

Obszar Gminy Nadarzyn należy do terenów o relatywnie niskiej lesistości – 17,8% ogólnej powierzchni (przy średniej krajowej 27%). Największym kompleksem leśnym są Lasy Młochowskie znajdujące się w południowo-zachodniej części Gminy. Znaczna część powierzchni porośnięta jest starodrzewem. Kompleks ten przecięty jest doliną Utraty, co stanowi cenny element krajobrazowy. Znajdują się w nim dwa rezerwaty przyrody. Na uwagę zasługują też niewielkie lasy na wydmach w okolicy Wolicy - Paszkowa i na terenach Strzeniówki. Struktury biologicznie czynne kształtują kompleksy łąk i pastwisk wraz z wodami, które zajmują ok. 14% ogólnej powierzchni Gminy. Do głównych typów siedliskowych lasu występującego na terenie Gminy Nadarzyn zaliczane są: bór świeży i bór suchy (około 80% powierzchni leśnej) oraz ols i grąd (około 10% powierzchni leśnej).

2.2.4. Gleby i użytkowanie

Na terenie Gminy Nadarzyn dominują gleby pseudobielicowe, mniejsze obszary zajmują gleby brunatne wyrugowane i kwaśne oraz czarne ziemie zdegradowane. Nie występują zupełnie gleby I klasy. Przeważają gleby słabej jakości zaliczane do klas V i VI, które zajmują 44,5% ogółu powierzchni użytków rolnych. Grunty klasy IVa i IVb stanowią 38,3% ogólnej powierzchni gruntów ornych, kolejną grupę stanowią gleby III klasy – 17,1%, a gleby II klasy zajmują zaledwie 0,1%. Największy kompleks dobrych gleb zlokalizowany jest między Krakowianami a Ruścem. Jakość gruntów według klas bonitacyjnych prezentuje poniższe zestawienie.

| Klasy bonitacyjne | Grunty orne w ha | Użytki rolne w % |
| --- | --- | --- |
| II | 7 | 0,1 |
| III | 901 | 17,1 |
| IV | 2022 | 38,3 |
| V | 1715 | 32,6 |
| VI | 630 | 11,9 |

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn

2.2.5. Zanieczyszczenia środowiska – identyfikacja problemów

- Zanieczyszczenia powietrza

Ogólny stan czystości powietrza na terenie Gminy Nadarzyn jest zadowalający. Główne zagrożenia stanowią: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek azotu, tlenek węgla oraz ołów, jednak ich normy dopuszczalności nie są przekroczone. Lokalne przekroczenia

dopuszczalnych norm mogą występować jedynie w sąsiedztwie ponadlokalnych dróg kołowych (droga krajowa nr 8, drogi wojewódzkie Nr 720 i 721), które przebiegają przez obszar Gminy. Potencjalnym źródłem zagrożeń środowiska, jakie mogą wystąpić na terenie Gminy są katastrofy drogowe przy przewozie materiałów niebezpiecznych.

- Gleby

Sąsiedztwo drogi krajowej Nr 8 oraz drogi wojewódzkiej Nr 720 jest czynnikiem negatywnie wpływającym na jakość gleb. Zasięg oddziaływania drogi jest zróżnicowany w zależności od jej przebiegu i zagospodarowania terenu. Strefa największych uciążliwości obejmuje pas o szerokości około 100 metrów po każdej stronie drogi.

- Wody powierzchniowe i gruntowe

Do głównych zanieczyszczeń cieków powierzchniowych występujących w Gminie należy zaliczyć przede wszystkim: zanieczyszczenia bakteriologiczne (wskaźnik miano coli typu fekalnego), zanieczyszczenia fizyczno-chemiczne (fosforany, azot amonowy, azot azotynowy) oraz podwyższone stężenie cynku. Jakość wód podziemnych jest zmienna. Częściej są one kwalifikowane jako wody o średniej jakości, rzadziej jako niskiej jakości.

- Hałas

Lokalnymi źródłami hałasu na terenie Gminy Nadarzyn są obecnie ciągi komunikacyjne. Największe uciążliwości akustyczne wywołują: droga krajowa Nr 8, drogi wojewódzkie Nr 720 i 721. Pozostałe drogi - mają oddziaływanie lokalne.

2.3. Turystyka

Tereny Gminy Nadarzyn położone są na obszarze atrakcyjnym pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Perspektywiczne kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy stwarzają ramy przestrzenne dla jej zrównoważonego rozwoju, w tym rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych.

Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna Gminy Nadarzyn wynika z bliskiej odległości od metropolii warszawskiej i posiadania na swym terenie obszarów o walorach przyrodniczo-turystycznych. Położone są one z dala od głównej trasy drogowej E-8 w rejonie południowym i północnym Gminy. Tereny rekreacyjne zlokalizowano we wsiach Urzut, Rozalin i Krakowiany, znajdujących się w pobliżu Lasu Młochowskiego, a także w miejscowościach Strzeniówka i Wolica w północnej części Gminy Nadarzyn oraz w Szamotach w bliskości rzeki Utrata. Skupiska działek letniskowych znajdują się we wschodniej części Gminy, w miejscowościach Kajetany i Walendów, znajdujących się nad rzeką Utrata oraz w Starej Wsi i Nadarzynie nad rzeką Mrówka.

Na terenie Gminy można organizować wycieczki rowerowe, wycieczki piesze oraz grzybobrania. W miejscowości Paszków znajduje się ośrodek nauki jazdy konnej prowadzony przez Spółdzielnię Studencką „Uniwersitas”. Gmina posiada także warunki sprzyjające rozwojowi agroturystyki i rolnictwa ekologicznego. Na terenie Gminy działa już kilka pięknie położonych gospodarstw agroturystycznych, zlokalizowanych głównie w miejscowościach: Młochów, Rusiec i Rozalin.

Dodatkowym atutem Gminy Nadarzyn jest także jej przeszłość historyczna, sięgająca XV wieku oraz obiekty dziedzictwa kulturowego, które poprzez podkreślenie ich roli mogą istotnie podnieść wartość turystyczną Gminy. Na jej terenie znajdują się liczne dwory, parki i kościoły, a także piesze szlaki turystyczne zlokalizowane w lasach i rezerwatach przyrody. Najważniejsze obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru konserwatora zabytków na terenie Gminy Nadarzyn przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Miejscowość | Obiekt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nadarzyn | Kościół parafialny pw. Św. Klemensa z cmentarzem przykościelnym. |
| 2 | Młochów | Klasycystyczny pałac i park pałacowy w stylu angielskim o pow. 13,7 ha z I poł. XIX w. |
| 3 | Rozalin | Neorenesansowy pałac i park pałacowy o pow. 15,5 ha z poł. XIX w. |

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn

Do innych obiektów objętych ochroną zalicza się m.in.: Cmentarz Żydowski w Kajetanach, Cmentarz Rzymsko-Katolicki w Nadarzynie, dwór i spichlerz zlokalizowany w Bielinach, folwark w Żabieńcu oraz pozostałości parków i stawy hodowlane w Walendowie i w Ruścu.

Identyfikując problemy branży turystycznej, należy zwrócić uwagę na dość słabo rozwiniętą bazę noclegową w postaci hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych (jest tylko ok. 300 miejsc noclegowych) oraz sieć gastronomiczną na terenie Gminy.

2.4. Zagospodarowanie przestrzenne

2.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska

Rosnąca świadomość ekologiczna mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz możliwości zastosowania nowych, przyjaznych środowisku rozwiązań umożliwia prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju Gminy. Rozpoznanie podstawowych walorów i słabości lokalnego środowiska jest podstawą do opracowania długoterminowego planu działania w tym zakresie. Obszar Gminy Nadarzyn objęty jest Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Na terenie Gminy występują obiekty i obszary chronione na postawie Ustawy o ochronie przyrody, które znacznie podwyższają atrakcyjność turystyczną Gminy. Zarejestrowane są następujące pomniki przyrody:

| Lp. | Nr | Gatunek | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 154 | Dąb szypułkowy | Rozalin |
| 2 | 155 | 4 Dęby szypułkowe | Rozalin |
| 3 | 157 | Dąb szypułkowy | Rozalin |
| 4 | 268 | Świerk pospolity | Młochów |
| 5 | 269 | Wiąz szypułkowy, Jesion wyniosły | Młochów |
| 6 | 459 | Lipa drobnolistna | Rozalin |
| 7 | 460 | 156 (aleja) Lip drobnolistnych | Rozalin |
| 8 | 631 | Dąb szypułkowy | Bieliny |
| 9 | 687 | Wierzba biała | Rusiec |
| 10 | 688 | 2 Dęby szypułkowe | Rusiec |
| 11 | 690 | Klon pospolity | Paszków |
| 12 | 768 | 151 (aleja) Lip drobnolistnych | Droga Parole-Olesin |
| 13 | 769 | 219 (aleja) Lip drobnolistnych | Młochów |
| 14 | 946 | Dąb szypułkowy | Młochów |
| 15 | 947 | Modrzew europejski | Młochów |
| 16 | 948 | Dąb szypułkowy | Młochów |
| 17 | 965 | 50 (aleja) modrzew europejski | Młochów |
| 18 | 1043 | Dąb szypułkowy | Nadarzyn |
| 19 | 1050 | 10 Jesionów wyniosłych i Dąb szypułkowy | Młochów |

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn

Przyrodniczymi pamiątkami dziedzictwa kulturowego Gminy są także parki podworskie:

| Lp. | Miejscowość | Pow.(ha) | Charakterystyka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Młochów | 13,7 | Aleja lipowa z pomnikami przyrody |
| 2 | Rozalin | 15,5 | Aleja lipowa z pomnikami przyrody |
| 3 | Paszków |  | Drzewostan wielogatunkowy z pomnikami przyrody |
| 4 | Żabieniec |  | Drzewostan wielogatunkowy |
| 5 | Bieliny |  | Drzewostan wielogatunkowy z pomnikami przyrody |
| 6 | Nadarzyn |  | Drzewostan wielogatunkowy z pomnikami przyrody |

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn

Na terenie Gminy Nadarzyn znajdują się dwa rezerwaty przyrody w Lasach Młochowskich: Młochowski Grąd (27 ha) i Młochowski Łęg (12 ha). Pierwszy z nich został utworzony w celu zachowania resztek naturalnych zbiorowisk leśnych z panującym zespołem grądu wysokiego i fragmentów boru mieszanego. Północno-zachodnią część rezerwatu porasta stuletni bór mieszany z panującą sosną i domieszką dębu szypułkowego i bezszypułkowego. Na pozostałym terenie Gminy dominuje roślinność grądu wysokiego z drzewostanem dębowo-sosnowym i dębowym 120-160 letnim. Z kolei, Młochowski Łęg został utworzony w celu zachowania charakterystycznego zbiorowiska lasów łęgowych. Większość powierzchni

rezerwatu (8 ha) zajmują zbiorowiska łęgowe w dolinie rzeki Utrata. Drzewostan składa się z olszyny czarnej. Pozostałą, południowo-zachodnią część rezerwatu porasta drzewostan z przewagą dębu szypułkowego, grabu, sosny i świerka.

Jeśli chodzi o zagrożenia środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Nadarzyn to należy stwierdzić, że:

- Duże zagrożenie dla środowiska przyrodniczego stwarzają:

- wzrost natężenia ruchu drogowego i związanego z nim hałasu komunikacyjnego, bardzo uciążliwego dla mieszkańców, zwłaszcza droga krajowa Nr 8 i drogi wojewódzkie: Nr 720 i Nr 721 oraz droga Nadarzyn-Pruszków,

- zanieczyszczenia energetyczne, powstające w wyniku spalania paliw stałych w indywidualnych paleniskach oraz brak urządzeń do ich redukcji,

- istnienie potencjalnego realnego niebezpieczeństwa skażeń w przypadku awarii cystern z toksycznymi substancjami palnymi przewożonymi drogą krajową Nr 8,

- nielegalne składowanie odpadów - dzikie wysypiska śmieci,

- zanieczyszczenia rzek,

- zanieczyszczenia wód podziemnych z nieszczelnych szamb i gnojowicą.

- Średnie zagrożenie dla środowiska przyrodniczego stwarzają:

- ruch kołowy na drogach lokalnych,

- tereny zabudowy produkcyjno-usługowej i mieszkaniowej,

- brak należytej dbałości mieszkańców o stan i ochronę środowiska przyrodniczego,

  - Małe zagrożenie dla środowiska przyrodniczego stwarzają:

- tereny zabudowy jednorodzinnej na dużych działkach i tereny rekreacji publicznej.

Celem nadrzędnym polityki przestrzennej Gminy Nadarzyn jest zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego przy poszanowaniu wymogów ochrony środowiska przyrodniczego, co jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada ta mówi, że w celu równoważenia szans dostępu do środowiska społeczeństwa zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń, następuje w procesie integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska oraz kształtowanie ładu przestrzennego stanowią istotny element polityki przestrzennej samorządu Gminy Nadarzyn. Chodzi tu w szczególności o:

- ochronę terenów o szczególnych wartościach środowiska przyrodniczego, w tym ochronę dolin rzecznych, lasów i gruntów rolnych wysokich klas,

- ochronę wartości dziedzictwa kulturowego,

- ochronę czystości powietrza atmosferycznego oraz wód powierzchniowych i wgłębnych.

Obecnie opracowywany jest Program Ochrony Środowiska Gminy Nadarzyn. Około 80% powierzchni Gminy jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

2.4.2. Infrastruktura techniczna

Układ komunikacyjny

Powiązania komunikacyjne Gminy Nadarzyn są korzystne. Sieć dróg przebiegających przez teren Gminy jest dość gęsta. Podstawowy układ komunikacji drogowej Gminy stanowi droga

krajowa Nr 8, stanowiąca fragment transeuropejskiej drogi Kaliningrad - Warszawa - Praga. Zapewnia ona nie tylko dogodne połączenia z otoczeniem, ale stanowi również podstawę rozwoju przestrzennego Gminy. Przez Gminę przebiegają również drogi wojewódzkie: Nr 720 (Nadarzyn - Brwinów - do drogi krajowej Nr 2 Moskwa-Warszawa-Berlin) i Nr 721 (Nadarzyn - Piaseczno - Konstancin-Jeziorna). Obok tych dróg występują drogi powiatowe i gminne. Długość dróg krajowych przebiegających przez Gminę wynosi 15 km, wojewódzkich 7 km, zaś powiatowych - 43 km. Drogi gminne posiadają łączną długość 246, z czego 161 km km posiada nawierzchnię utwardzoną, 25 km stanowią drogi z nawierzchnią tłuczniową lub żwirową, pozostałe posiadają nawierzchnię ziemną.

Przez Gminę Nadarzyn nie przebiega żaden węzeł kolejowy. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w miejscowości Pruszków i oddalona jest o około 10 km od Nadarzyna. Stacje Warszawskiej Kolei Dojazdowej znajdują się w odległości około 5 km – Otrębusy i Komorów.

Elektroenergetyka

Przez teren Gminy Nadarzyn przebiega tranzytowo linia elektroenergetyczna najwyższych napięć - 220 kV, należąca do krajowego systemu przesyłowego Mory - Kozienice. Wzdłuż trasy linii występują strefy ochronne, w których nie powinna być lokalizowana zabudowa przeznaczona do stałego pobytu człowieka (z uwagi na możliwość szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego), jak też nie powinny być lokalizowane, ze względów technicznych, budynki z materiałami łatwopalnymi, urządzenia zraszające, parkingi pojazdów z zapłonem iskrowym. Źródłem zasilania w energię elektryczną odbiorców w Gminie są stacje EE 110/15 kV zlokalizowane w gminach: Raszyn i Tarczyn.

Zaopatrzenie w wodę

Na terenie Gminy Nadarzyn źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę są ujecia wody ze studni głębinowych, znajdujących się w miejscowościach: Nadarzyn, Walendów, Bieliny, Wola Krakowiańska. Przy ujęciach funkcjonują stacje uzdatniania wody. Poza zorganizowanymi źródłami zaopatrzenia ludności w wodę na terenie Gminy funkcjonują studnie kopalne, które nie zapewniają wymaganej jakości wody do picia, ze względu na występujący często brak izolacji od wód powierzchniowych i ścieków gospodarczych. Ponadto na terenie Gminy znajdują się studnie, nieeksploatowane, które znajdują się w północnej części Nadarzyna i Strzeniówce oraz studnie głębinowe o znaczeniu lokalnym w Kostowcu. Na terenie Gminy Nadarzyn funkcjonują cztery wodociągi, przy ujęciach wody w:

- Nadarzynie - zatwierdzone zasoby wodne dla dwóch studni wynoszą Qe=83,5 m3/h, sieć wodociągowa obejmuje głównie centralną część Nadarzyna,

- Bielinach – zlokalizowany na terenie ZDIAR oddział w Młochowie, wydajność ujęcia wynosi Qe=36 m3/h, wodociąg zaopatruje potrzeby wodne Instytutu i okoliczne wsie: Rozalin, Młochów, Kostowiec, Urzut, Stara Wieś,

- Woli Krakowiańskiej – zasoby eksploatacyjne wynoszą Qe=30 m3/h, wodociąg zaopatruje miejscowości: Wola Krakowiańska, Krakowiany, Parole oraz dwie wsie sąsiedniej gminy Lesznowola,

- Walendowie – pracuje w oparciu o trzy studnie o łącznej wydajności Qe=195 m3/h, zasięg wodociągu obejmuje następujące wsie: Rusiec, Kajetany, Szamoty, Walendów, tereny nowych osiedli w Nadarzynie i obszary przewidziane pod nowe budownictwo w Paszkowie oraz 11 wsi w gminie Lesznowola.

Zaopatrzenie w gaz sieciowy

Gmina Nadarzyn nie posiada źródeł zasilania gazu ziemnego na własnym terenie. Źródłem zaopatrzenia Gminy w gaz jest gazociąg wyprowadzony ze stacji redukcyjno-pomiarowej Janki (Gmina Raszyn), przez którą przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia Świerk-Mory. Ze stacji w Jankach wyprowadzona jest magistrala średniego ciśnienia Ø 200 mm wzdłuż drogi krajowej nr 8 w kierunku Nadarzyna do ulicy Komorowskiej dalej wzdłuż ulicy Mszczonowskiej magistralą średniego ciśnienia Ø 150 mm do drogi do Młochowa i następnie magistralą średniego ciśnienia Ø 180 mm do granicy z Gminą Tarczyn (miejscowość Siestrzeń). Przez teren Gminy nie przebiega żaden gazociąg wysokiego ciśnienia i stacje gazowe 1° wywołujące ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Na terenie Gminy Nadarzyn znajduje się zwarta sieć kanalizacyjna – stopień skanalizowania Gminy wynosi obecnie ok. 40%. Odbiorem ścieków zajmują się lokalne oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w: Nadarzynie, Młochowie, Kostowcu i Walendowie. Oczyszczone wody odprowadzane są do rzek: Utrata i Zimna Woda.

Gospodarka odpadami

Na terenie Gminy Nadarzyn odpady stałe gromadzone są w kontenerach rozstawionych we wszystkich miejscowościach, a następnie okresowo wywożone przez prywatnych przedsiębiorców. Ponadto, mieszkańcy mają podpisane indywidualne umowy na wywóz nieczystości z prywatnymi firmami. Na terenie Gminy nie ma wysypiska śmieci ani zakładu segregacji i utylizacji odpadów stałych.

Ciepłownictwo

W Gminie Nadarzyn nie ma sieci ciepłowniczej. Gospodarstwa domowe korzystają z własnych systemów grzewczych. Są to piece centralnego ogrzewania na gaz oraz paliwa stałe tj. węgiel i koks. Budynki ogrzewane są także poprzez kotłownie lokalne.

Telekomunikacja

Wzdłuż drogi krajowej Nr 8 przebiega magistrala telekomunikacyjna światłowodowa, która włączyła Gminę do nowoczesnego krajowego systemu łączności przewodowej. Sieć telekomunikacyjna wraz z nowoczesną centralą cyfrową istnieje na terenie całej Gminy i jest sukcesywnie rozbudowywana.

Mieszkalnictwo

Na terenie Gminy Nadarzyn występują dwa typy zabudowy:

- różnorodne formy zabudowy jednorodzinnej, także w zorganizowanych osiedlach mieszkalnych,

- niewielkie skupiska zabudowy wielorodzinnej związane z dotychczasowymi uspołecznionymi gospodarstwami rolnymi oraz obiektami usług ponadlokalnych – zdrowia, opieki społecznej, nauki i wspólnot religijnych.

Na terenie Gminy Nadarzyn znajduje się 2211 budynków mieszkaniowych (2629 mieszkań). W miejscowości Nadarzyn i w sołectwach, zlokalizowanych w północnej części Gminy dominuje zabudowa jednorodzinna i małomiasteczkowa. Pozostałe tereny, głównie południowa część Gminy, mają charakter typowo wiejski. Ogólne dane dotyczące mieszkalnictwa na terenie Gminy Nadarzyn prezentuje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Budynki | Mieszkania | Powierzchnia użytkowa w m2 | Ludność w mieszkaniach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | w tym zamieszkane stale | ogółem | w tym w zamieszkanych na stałe |  |
| Ogółem | 2238 | 2667 | 2630 | 282954 | 280302 | 8992 |
| Budynki mieszkalne, w tym: stanowiące własność | 2211 | 2629 | 2595 | 280589 | 277977 | 8884 |
| osób fizycznych | 2115 | 2262 | 2244 | 258767 | 256955 | 7757 |

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, GUS 2002r.

| Wyszczególnienie b – budynki m - mieszkania p - pow. użyt. mieszkań w m2 | Ogółem | O liczbie mieszkań |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 i więcej |
| Ogółem b m p | 2211 2629 280589 | 2057 2057 243807 | 103 206 15870 | 11 33 3020 | 7 28 1295 | 33 305 16597 |
| w tym budynki stanowiące własność: |
| osób fizycznych b m p | 2115 2262 258767 | 2010 2010 237341 | 91 182 14374 | 8 24 2507 | 2 8 374 | 4 38 4171 |

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, GUS 2002r.

Wskaźnik tempa budownictwa mieszkaniowego, liczony mieszkaniami oddanymi do użytku jako procent wszystkich mieszkań w latach 2000-2002 był wysoki i kształtował się na poziomie 12%. W powiecie pruszkowskim było ono dwuipółkrotnie niższe i wynosiło 4,7%, zaś w województwie mazowieckim - 4,3%. Dalszy rozwój Gminy Nadarzyn wymagać będzie działań zmierzających do zwiększenia istniejącej bazy mieszkaniowej, gdyż jest to jeden z najważniejszych czynników wpływających na dodatnie saldo migracji ludności. Atrakcyjna baza mieszkaniowa stanie się elementem trwale kształtującym potencjał społeczny i gospodarczy Gminy.

Gmina Nadarzyn dysponuje 77 mieszkaniami komunalnymi, w tym 9 mieszkań znajduje się w budynkach szkolnych, pozostałe w budynkach komunalnych w Nadarzynie (ul. Mszczonowska - 5 lokali, ul. Wierzbowa - 9 lokali, Plac Poniatowskiego - 24 lokale, Błońskiej - 20 lokali), w Wolicy (ul. Katowicka - 5 lokali) i w Młochowie (ul. Ks. B.Markiewicza - 5 lokali).

2.4.3. Identyfikacja problemów

Największym problemem Gminy Nadarzyn jest niewystarczający w stosunku do potrzeb rozwój urządzeń infrastruktury technicznej, mimo wyraźnej poprawy w tym względzie

w ostatnich latach. Potrzeby infrastrukturalne znacznie przekraczają możliwości finansowe budżetu Gminy, dlatego też konieczne będzie ubieganie się o środki zewnętrzne – z budżetu państwa i funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Do głównych problemów związanych z infrastrukturą techniczną zaliczyć należy:

- Niewystarczająco rozwinięty system odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych.

- Niedostateczna ilość energii elektrycznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz brak rezerwy mocy elektrycznej.

- Brak bezkolizyjnych powiązań lokalnego ruchu kołowego z ciągiem drogi krajowej Nr 8 oraz brak bezkolizyjnych powiązań z drogami wojewódzkimi: Nr 720 i Nr 721.

- Brak bezkolizyjnych przejazdów i przejść dla pieszych przez drogę krajową Nr 8.

- Brak sprawnych lokalnych ciągów komunikacyjnych umożliwiających powiązania wewnątrzgminne z pominięciem drogi krajowej Nr 8 i dróg wojewódzkich: Nr 720 i 721.

- Niezadowalający stan techniczny oraz liczba dróg gminnych w miarę przekształcania się typu zabudowy z wiejskiego w zabudowę o charakterze osiedlowym.

- Emisja pyłów (w okresach suchych) z dróg gminnych o nawierzchniach nieutwardzonych.

- Brak chodników dla pieszych i braki w oświetleniu ulicznym.

- Niedostateczna liczba miejsc parkingowych w centrum miejscowości Nadarzyn.

- Brak ścieżek rowerowych umożliwiających bezkolizyjne poruszanie się na rowerach zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

- Niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacji deszczowej w obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej.

2.5. Gospodarka

2.5.1. Struktura funkcjonalna

Gmina Nadarzyn, dzięki korzystnemu położeniu w sąsiedztwie Warszawy, posiada potencjalne warunki do szybszego niż obecnie rozwoju społeczno-gospodarczego. Do połowy XX wieku Gmina miała charakter typowo rolniczy, jednak od początku lat 60-tych XX wieku, w związku z dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi ze stolicą, rozpoczął się szybki rozwój gospodarczy Gminy i stopniowe wyłączanie działek z produkcji rolnej.	Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Gminy Nadarzyn stale rośnie. Od 1994 roku liczba ta wzrosła prawie dwukrotnie, a w końcu 2004 roku zarejestrowanych było 1065 podmiotów gospodarczych. Ponadto, na terenie Gminy prowadzi swą działalność 29 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym 18 z udziałem kapitału zagranicznego.

Źródło: Urząd Gminy Nadarzyn, luty 2005

Strukturę podmiotów gospodarczych według grup branżowych w latach 2000-2004 w Gminie Nadarzyn prezentują poniższe zestawienie oraz wykres (dane za 2004r.):

| Grupa branżowa | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Handel | 274 | 307 | 342 | 359 | 351 |
| Produkcja | 92 | 91 | 94 | 93 | 98 |
| Usługi | 338 | 366 | 404 | 436 | 474 |
| Gastronomia | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 |
| Transport | 71 | 77 | 79 | 84 | 87 |
| Eksport-Import | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Pozostałe | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Nieokreślone | 19 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| Ogółem: | 827 | 890 | 970 | 1024 | 1065 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Nadarzyn

W latach 2000-2004 nastąpił w Gminie Nadarzyn bardzo dynamiczny przyrost liczby firm prywatnych, który wyniósł 28,8%, w powiecie pruszkowskim wskaźnik ten kształtował się na poziomie 14%, w województwie mazowieckim wynosił 16%, a w skali całej Polski – 18%. Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Nadarzyn występuje w branży: usługi – 44,5 % oraz handel – 33%. Strukturę podmiotów gospodarczych według branż w 2004 roku prezentuje poniższy wykres.

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Nadarzynie

Gmina Nadarzyn należy do gmin o bardzo wysokiej aktywności gospodarczej mierzonej wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Dla Gminy wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 120, a średnia dla terenów wiejskich województwa mazowieckiego wynosi 37. Natomiast wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produkcyjnym wynosi w Gminie Nadarzyn - 174. Dla porównania: w powiecie pruszkowskim wynosi on - 199, w województwie mazowieckim - 171, zaś w Polsce - 141.

Podmioty gospodarcze w Gminie Nadarzyn skupiają się głównie w sąsiedztwie drogi krajowej Nr 8 w miejscowościach: Wolica, Nadarzyn, Stara Wieś, Kajetany, Rusiec, Urzut, Kostowiec. Do najważniejszych zakładów przemysłowych i usługowych, funkcjonujących na terenie Gminy zaliczyć można m.in.:

- 3M Poland Sp. z o.o.,

- AS Motors S.A., Autoryzowany Dealer IVECO,

- Atlas S.C. Wytwórnia klejów i zapraw budowlanych,

- Centrum Mody Warszawa Sp. z o.o.,

- DAF Max Truck Sp. z o.o.,

- Nadarzyn Park Sp. z o.o.,

- Euro Power Centrum, Centrum Handlu Hurtowego Maximus,

- KOSS Polsko-Amerykańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe,

- Mago S.A.

- Man Sp. z o.o.,

- Metra Poland Aluminium Sp. z o.o.,

- Reform Company, Sp z o.o.,

- Scania Polska S.A,

- Sobkol S.C.,

- Thermoplast Distribution Sp. z o.o.,

- Wanzl Sp. z o.o.,

- Weber Machinentechnik Sp. z o.o.,

- Vitro Warszawa, Sp. z o.o.,

- Schenker.

Działalność rolnicza

Pomimo słabych warunków naturalnych, produkcja rolnicza jest jedną z istotnych funkcji Gminy Nadarzyn. Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2002r. na terenie Gminy było 1043 gospodarstw rolnych, których ogólna powierzchnia wynosiła 3697 ha, w tym 3223 ha użytków rolnych. Struktura obszarowa tych gospodarstw kształtowała się następująco:

| Grupy obszarowe użytków rolnych | Liczba gospodarstw | Powierzchnia ogółem w ha | Powierzchnia użytków rolnych w ha |
| --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM | 1043 | 3697 | 3223 |
| Do 1 ha | 394 | 204 | 145 |
| 1 - 5 ha | 487 | 1287 | 1094 |
| 5 - 10 ha | 127 | 1016 | 867 |
| 10 - 15 ha | 21 | 273 | 253 |
| 15 ha i więcej | 14 | 914 | 863 |

Źródło: Narodowy Spis Rolny 2002r., GUS

Struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych w Gminie Nadarzyn jest gorsza od przeciętnej w województwie mazowieckim. Na jedno gospodarstwo rolne przypada w Gminie od 3,0 do 4,0 ha użytków rolnych, zaś w województwie mazowieckim - 7,2 ha. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Gminie jest niekorzystna, bowiem dominują gospodarstwa małe do 5 ha – stanowią one aż 84,5% ogółu gospodarstw. Natomiast gospodarstwa powyżej 10 ha (35 sztuk) stanowią zaledwie 3,4% ogółu gospodarstw. Gospodarstwa rolne według prowadzenia działalności gospodarczej prezentuje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Liczba gospodarstw | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- |
| Ogółem | 1043 | 3697 |
| Prowadzące wyłącznie działalność rolniczą | 387 | 2069 |
| Prowadzące wyłącznie działalność pozarolniczą | 125 | 300 |
| Prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą | 106 | 540 |
| Nieprowadzące działalności rolniczej i pozarolniczej | 425 | 789 |

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002r., GUS

Dominującym typem są gospodarstwa nieprowadzące działalności rolniczej. Jedyną formą samoorganizacji rolników jest działająca na obszarze Gminy Spółka Wodna skupiająca użytkowników zmeliorowanych gruntów, których w Gminie jest ponad 80%. Pozostałe mają charakter nieformalnej współpracy producentów. Gospodarstwa rolne prowadzące działalność pozarolniczą prezentuje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Liczba Gospodarstw | w % ogółu gospodarstw rolnych |
| --- | --- | --- |
| Ogółem (125 gospodarstw + 106 gospodarstw) | 231 | 22,1 |
| Działalność w obrębie jednej sekcji, w tym: | 208 | 19,9 |
| Handel | 23 | 2,2 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 15 | 1,4 |
| Budownictwo | 10 | 1,0 |
| Transport i magazynowanie | 9 | 0,9 |
| Agroturystyka, wynajem pokoi i inne | 6 | 0,6 |
| Działalność w obrębie dwóch i więcej sekcji | 23 | 2,2 |

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002r., GUS oraz dane Urzędu Gminy Nadarzyn

Wśród działalności pozarolniczej, prowadzonej przez gospodarstwa rolne w Gminie, dominują usługi w zakresie handlu i przetwórstwa przemysłowego. Coraz więcej gospodarstw rolnych podstawową część swych dochodów czerpie z działalności pozarolniczej. Pracujących wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym według grup obszarowych powierzchni użytków rolnych prezentuje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | W gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych: |
| --- | --- |
|  | Razem | do 1 ha | 1 - 5 | 5 – 10 | 10 - 15 | 15 ha i więcej |
| Ogółem | 228 | - | 119 | 70 | 28 | 11 |
| Mężczyźni | 130 | - | 67 | 40 | 17 | 6 |
| Kobiety | 98 | - | 52 | 30 | 11 | 5 |

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r., GUS

Liczba osób zajmująca się zawodowo rolnictwem ciągle maleje. Najwięcej ludzi pracuje w gospodarstwach małych, do 5 ha. Syntetyczny miernik poziomu rozwoju rolnictwa, obliczony metodą Helwiga na podstawie 11 cech (wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej według IUNG, udział gospodarstw powyżej 10 ha ogólnej powierzchni gospodarstw indywidualnych, stopień zaspokojenia potrzeb melioracyjnych, powierzchnia użytków rolnych na 1 ciągnik, zatrudnienie na 100 ha użytków rolnych, udział ziemniaków w strukturze zasiewów, plony zbóż, ziemniaków i siana oraz obsada bydła i trzody chlewnej) wskazuje na niski poziom rozwoju rolnictwa. Gmina wykazuje także niski stopień mechanizacji rolnictwa, jak również niski stopień wykorzystania budynków inwentarskich i gospodarczych oraz szklarni i tuneli foliowych.

Jednakże duże rozdrobnienie gospodarstw indywidualnych oraz dwuzawodowość rolników preferują Gminę Nadarzyn do wielofunkcyjnego rozwoju, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W południowej części Gminy istnieje możliwość wprowadzenia zasad ekologizacji produkcji rolnej.

Gmina Nadarzyn posiada słabe warunki naturalne do produkcji rolnej. W strukturze użytków rolnych dominują w Gminie grunty orne. Sady odgrywają niewielką rolę. Najwyższym udziałem rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzują się wsie: Młochów, Urzut, Rusiec, Parole, Krakowiany, Walendów, Wola Krakowińska. Powierzchnię zasiewów głównych ziemiopłodów prezentuje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Ogółem |
| --- | --- |
|  | w ha | w odsetkach |
| Ogółem | 1464,13 | 100 |
| Zboża ogółem | 1065,44 | 72,8 |
| w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi | 1030,59 | 70,4 |
| Strączkowe jadalne na ziarno | 0,74 | 0,1 |
| Ziemniaki | 168,5 | 11,5 |
| Przemysłowe | 105,3 | 7,2 |
| Pastewne | 24,33 | 1,7 |
| Pozostałe | 99,82 | 6,8 |

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002r., GUS

W strukturze zasiewów dominują zboża i ziemniaki, jednak poziom ich produkcji mierzony w q/ha jest niższy niż średnio w województwie mazowieckim. Powierzchnię zasiewów zbóż podstawowych prezentuje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Ogółem |
| --- | --- |
|  | w ha | w odsetkach |
| Ogółem | 969,3 | 100,0 |
| Pszenica | 339,59 | 35,0 |
| Żyto | 264,3 | 27,3 |
| Jęczmień | 77,09 | 8,0 |
| Owies | 119,54 | 12,3 |
| Pszenżyto | 168,78 | 17,4 |

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002r., GUS

Zboża tzw. intensywne (pszenica, jęczmień i pszenżyto) zajmują ponad 60% ogółu zasiewów. Za przejaw większej intensywności produkcji roślinnej można uznać uprawę warzyw i owoców.	Stopień organizacji rynków zbytu produktów rolnych wytwarzanych na obszarze Gminy jest znikomy. Większość producentów sama organizuje zbyt produktów poprzez indywidualną sprzedaż na lokalnych targowiskach. Eksport towarów dotyczy głównie owoców i warzyw, które sprzedawane są za wschodnią granicę Polski – Rosja, Białoruś, Litwa i Łotwa. Rolnicy korzystają z zakładów przetwórstwa rolnego, znajdujących się w Lesznie - cukrownia i w Tarczynie - zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego. Gmina Nadarzyn charakteryzuje się niską towarowością produkcji rolnej (ponad 2,5-krotnie), mierzoną w złotych na 1 pełnozatrudnionego, 1 ha użytków rolnych i 1 gospodarstwo w porównaniu ze średnią dla województwa mazowieckiego. Stan pogłowia zwierząt gospodarskich w Gminie Nadarzyn prezentuje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Ogółem [szt.] |
| --- | --- |
| Bydło | 449 |
| Trzoda chlewna | 891 |
| Owce | 44 |
| Kozy | 22 |
| Konie | 152 |
| Króliki | 85 |
| Pozostałe zwierzęta futerkowe | - |
| Pnie pszczele | 25 |
| Drób ogółem | 35282 |

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002r., GUS

Znacznie niższa od przeciętnej dla województwa mazowieckiego jest w Gminie obsada bydła i trzody chlewnej. Średnia obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych wynosi 20 sztuk na 100 ha użytków rolnych.

Do najważniejszych negatywnych zjawisk w sektorze rolniczym Gminy Nadarzyn należą m.in.:

- niższa od przeciętnej w województwie mazowieckim jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

- niekorzystna struktura gospodarstw rolnych, zarówno obszarowa, jak i społeczno-ekonomiczna,

- niski poziom mechanizacji rolnictwa,

- relatywnie niski poziom produkcji i towarowości tej produkcji,

- tradycyjny charakter produkcji rolnej, nieznaczny stopień specjalizacji,

- brak grup producenckich.

Dalszy rozwój rolnictwa i jego przekształceń na terenie Gminy Nadarzyn będzie w głównej mierze zależny od instrumentów polityki rolnej Polski i Unii Europejskiej, zaś działania władz Gminy będą polegały na wspieraniu gospodarstw rolnych poprzez budowę urządzeń infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi gminne). Tereny rolne stanowić mogą potencjalną rezerwę terenów pod rozwój funkcji: mieszkaniowej i rekreacyjno-wypoczynkowej oraz gospodarczej (nieuciążliwa dla środowiska przyrodniczego działalność gospodarczo-usługowa). Najsłabsze grunty rolne powinny być zalesiane.

2.5.2. Rynek pracy i bezrobocie

Na terenie Gminy Nadarzyn najwięcej pracujących osób jest zatrudnionych w usługach rynkowych - 53%, drugą grupę stanowią zatrudnieni w przemyśle - 26%. Strukturę zatrudnienia w poszczególnych sektorach w Gminie Nadarzyn na tle powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego i Polski przedstawia poniższy wykres.

Źródło: Analizy porównawcze potencjału rozwojowego Gminy Nadarzyn, Centrum Badań Regionalnych 2003

Konieczne jest stworzenie dogodnych warunków dla procesów rozwojowych w sektorze prywatnym, głównie poprzez prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych sprzyjających korzystnym warunkom inwestowania (dodatkowe miejsca pracy, wykorzystanie rolniczego potencjału). W celu wykorzystania walorów turystycznych i przyrodniczych Gminy niezbędne są inwestycje mające na celu poprawę stanu wewnątrzgminnego układu komunikacyjnego komunikacji gminnej (modernizacja dróg gminnych, chodniki, oświetlenie uliczne, parkingi, ścieżki rowerowe) oraz inwestycje proekologiczne (wodociągi, kanalizacja).

W czerwcu 2004 roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych z terenu Gminy Nadarzyn wyniosła 644, co stanowiło 10,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie pruszkowskim. Stopa bezrobocia na terenie Gminy kształtowała się na poziomie ok. 9,5%. Jest ona nieco mniejsza niż średnia dla powiatu pruszkowskiego. Była ona znacznie niższa w porównaniu ze średnią dla województwa mazowieckiego (14,8%) i znacznie niższa w porównaniu ze średnią krajową (19,2%). Analiza struktury zarejestrowanych bezrobotnych wskazuje, że większość z nich to osoby poszukujące zatrudnienia w przedziale 3-12 miesięcy (319 osób) oraz powyżej 12 miesięcy (236 osób). Bezrobocie dotyka przede wszystkim osoby o niskim poziomie wykształcenia, w większości mężczyzn.

2.5.3. Identyfikacja problemów

Najważniejsze problemy natury gospodarczej występujące w Gminie Nadarzyn to:

- konieczność godzenia, często sprzecznych interesów pomiędzy dalszym rozwojem gospodarczym a wymogami ochrony cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego,

- duży odsetek ludności pracującej w rolnictwie,

- rozmiary rejestrowanego bezrobocia,

- niedorozwój sieci kanalizacji sanitarnej,

- niedorozwój sieci elektroenergetycznej,

- niedostatecznie rozwinięty wewnątrzgminny układ drogowy (drogi gminne o nawierzchni utwardzonej, chodniki, oświetlenie uliczne, parkingi, ścieżki rowerowe),

- pogłębiające się trudności komunikacyjne w relacji Gmina - otoczenie, a zwłaszcza powiązania drogowe z Warszawą.

Działania Władz Gminy Nadarzyn powinny koncentrować się na dalszym tworzeniu sprzyjających warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż to one w największym stopniu są w stanie tworzyć nowe miejsca pracy. Dlatego też tak istotna jest poprawa stanu infrastruktury technicznej i rozbudowa sieci dróg. Istotne też jest wykorzystanie potencjału rozwoju usług oraz turystyki i rekreacji. Są to kolejne dziedziny, w których możliwe jest powstanie nowych miejsc pracy.

2.6. Sfera społeczna

2.6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu

Liczba mieszkańców Gminy Nadarzyn wynosi 8897 osób (zameldowanych), w tym: 4681 kobiet i 4216 mężczyzn (stan na dzień 14.02.2005 roku). Na 1 km2 przypada około 121,2 osoby, co oznacza, że Gmina należy do gmin o średniej gęstości zaludnienia. Wzrost liczby ludności w Gminie Nadarzyn w latach 1998-2004 obrazuje poniższy wykres.

Źródło: Urząd Gminy Nadarzyn, luty 2005

Rozmieszczenie ludności

Ludność w Gminie rozmieszczona jest nierównomiernie. Najludniejszą miejscowością jest Nadarzyn, który liczy ok. 2,7 tys. mieszkańc ów, co stanowi ok. 36% og ó łu ludności

Gminy. Kolejnymi miejscowościami pod względem liczby ludności są: Młochów (ok. 600 mieszkańców), Rusiec (ok. 600 mieszkańców, Wolica (ok. 600 mieszkańców).

Zmiany w stanie ludności

W latach 1998-2005 (luty) liczba zameldowanej ludności Gminy Nadarzyn zwiększyła się z 7390 osób do 8897 osób, czyli o 1507 osób, tj. 20,4%. Było to wynikiem przede wszystkim przyrostu liczby nowych mieszkańców Gminy (migracje), zaś w znikomym stopniu przyrostu naturalnego. Saldo migracji w latach 2000-2002 wynosiło 8,56 i przewyższało ponad trzykrotnie wskaźnik dla powiatu pruszkowskiego (2,45), a także saldo migracji w województwie mazowieckim – 0,61. Znaczny ogólny przyrost ludności Gminy jest wynikiem jej dużej atrakcyjności lokalizacyjnej, związanej z bliskością Warszawy, istniejącymi walorami przyrodniczymi Gminy, jak i znacznie niższymi cenami gruntów budowlanych w porównaniu z Warszawą i jej najbliższym otoczeniem. Nie bez znaczenia jest również fakt w miarę dogodnego połączenia komunikacyjnego – drogowego i autobusowego Gminy z otoczeniem, w tym z Warszawą i Pruszkowem.

Struktura ludności według płci i wieku

Ludność w Gminie Nadarzyn jest stosunkowo młoda. Strukturę ludności według wieku prezentuje poniższe zestawienie.

| Wiek | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Na 100 mężczyzn przypada kobiet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w liczbach bezwzględnych | w procentach |  |
| Ogółem | 9382 | 4543 | 4869 | 100 | 100 | 100 | 108 |
| 0 – 4 | 573 | 283 | 290 | 6,1 | 6,3 | 6,0 | 102 |
| 5 – 9 | 629 | 320 | 309 | 6,7 | 7,1 | 6,3 | 97 |
| 10 – 14 | 655 | 328 | 327 | 7,0 | 7,3 | 6,7 | 100 |
| 15 – 19 | 724 | 369 | 355 | 7,7 | 8,2 | 7,3 | 96 |
| 20 – 24 | 734 | 368 | 366 | 7,8 | 8,2 | 7,5 | 99 |
| 25 – 29 | 625 | 308 | 317 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 103 |
| 30 – 39 | 1442 | 711 | 731 | 15,4 | 15,7 | 15,0 | 103 |
| 40 – 49 | 1547 | 777 | 770 | 16,5 | 17,1 | 15,8 | 99 |
| 50 – 59 | 1052 | 508 | 544 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 107 |
| 60 i więcej | 1401 | 541 | 860 | 14,9 | 11,9 | 17,7 | 196 |

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r, GUS

Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym - 62,7%, a ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 23,9% ogółu mieszkańców. W porównaniu do powiatu pruszkowskiego, gdzie mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym stanowią 20,2%, a w wieku produkcyjnym 64,2% Gmina Nadarzyn posiada więcej mieszkańców w wieku do 60 lat. W skali kraju grupa ludności w wieku przedprodukcyjnym stanowi 22,7%, w wieku produkcyjnym 62,2%, a poprodukcyjnym – 15,1%. W związku ze struktura wiekową mieszkańców obciążenia społeczne – mierzone liczbą emerytów przypadających na jedną osobę w wieku produkcyjnym - mieszkańców Gminy Nadarzyn są niższe (0,21) niż w powiecie pruszkowskim (0,24) i województwie mazowieckim (0,27).

Struktura ludności według grup ekonomicznych

Struktura ludności Gminy Nadarzyn jest korzystna dla jej dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ludność Gminy według płci i ekonomicznych grup wieku prezentuje poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogółem w tym: | 9382 | 4513 | 4869 |
| W wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) | 2283 | 1152 | 1131 |
| Produkcyjnym (18-59/64 lata) | 5844 | 2966 | 2878 |
| Mobilnym (18-44 lata) | 3874 | 1924 | 1950 |
| Niemobilnym (45-59/64 lata) | 1970 | 1042 | 928 |
| Poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) | 1255 | 395 | 860 |

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r., GUS

Przewagę w Gminie stanowi ludność w wieku produkcyjnym (62,3%), grupa dzieci i młodzieży plasuje się na drugim miejscu (24,3%), a ludność w wieku emerytalnym stanowi najmniej liczną grupę (13,4%). Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 61 osób w wieku nieprodukcyjnym. Ludność Gminy jest zatem relatywnie młoda, co oznacza jednak, iż w przyszłości należy się liczyć z faktem wystąpienia wzmożonego zapotrzebowania na miejsca pracy w samej Gminie lub nadwyżki podaży siły roboczej ponad potrzeby Gminy i konieczność wyjazdów do pracy do Warszawy.

Poziom wykształcenia

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku w ogólnej liczbie ludności Gminy Nadarzyn, osoby z wykształceniem wyższym stanowiły - 15,9%, średnim - 30%, zasadniczym zawodowym - 19%, podstawowym – 26,5%, niepełnym podstawowym – 3,5%. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i grup wieku prezentuje poniższe zestawienie.

| Grupy wieku | Ogółem | W y k s z t a ł c e n i e |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wyższe | Policealne | Średnie | Zasadnicze zawodowe | Podstaw. ukończone | Podstaw. nieukoń. | Nieustalony poziom |
| Ogółem | 7799 | 1242 | 250 | 2337 | 1484 | 2070 | 276 | 140 |
| 13-19 | 998 | - | - | 114 | 67 | 721 | 77 | 19 |
| 20-29 | 1359 | 209 | 47 | 644 | 284 | 152 | 5 | 18 |
| 30-39 | 1442 | 389 | 66 | 496 | 377 | 93 | 4 | 17 |
| 40-49 | 1547 | 307 | 73 | 552 | 411 | 174 | 12 | 18 |
| 50-59 | 1052 | 211 | 41 | 303 | 227 | 231 | 12 | 27 |
| 60-64 | 343 | 49 | 11 | 76 | 46 | 134 | 15 | 12 |
| Pow. 65 | 1058 | 77 | 12 | 152 | 72 | 565 | 151 | 29 |
| Mężczyźni | 3714 | 614 | 72 | 1028 | 911 | 935 | 107 | 47 |
| Kobiety | 4085 | 628 | 178 | 1309 | 573 | 1135 | 169 | 93 |

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r.,GUS

Odsetek ludności z wyższym wykształceniem w Gminie Nadarzyn jest wyższy od średnich wartości dla województwa mazowieckiego (14,5%) i Polski (11,5%). Wynika to z faktu bliskości Warszawy, co powoduje łatwy dostęp młodzieży zamieszkałej w Gminie do szkół wyższych. Ponadto, wśród migrantów do Gminy znajduje się wiele osób z wyższym wykształceniem.

2.6.2. Warunki życia mieszkańców

Edukacja

Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym 6 szkół i 3 przedszkola, a mianowicie:

- Szkoła Podstawowa w Nadarzynie,

- Szkoła Podstawowa w Ruścu,

- Szkoła Podstawowa w Kostowcu,

- Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej,

- Szkoła Podstawowa w Młochowie,

- Gimnazjum w Nadarzynie,

- Przedszkole w Nadarzynie,

- Przedszkole w Młochowie,

- Przedszkole w Wolicy.

Ponadto, w Nadarzynie funkcjonują szkoły Fundacji Kultury Informatycznej i prywatne przedszkola. Zmiany w liczbie uczniów w szkołach gminnych prezentuje poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie | Liczba uczniów (osoby) | Przyrost lub ubytek uczniów |
| --- | --- | --- |
|  | Rok szkolny 2001/2002 | Rok szkolny 2004/2005 |  |
| Szkoła Podstawowa w Nadarzynie | 458 | 429 | - 29 |
| Szkoła Podstawowa w Ruścu | 113 | 95 | - 18 |
| Szkoła Podstawowa w Kostowcu | 77 | 63 | - 14 |
| Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej | 51 | 45 | - 6 |
| Szkoła Podstawowa w Młochowie | 78 | 90 | + 12 |
| Gimnazjum w Nadarzynie | 377 | 355 | - 22 |
| Razem: | 1154 | 1079 | - 75 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Nadarzyn

W omawianym okresie liczba uczniów w szkołach gminnych zmniejszyła się o 75 osób, czyli o 6,5%. Tylko w jednej Szkole Podstawowej w Młochowie zanotowano wzrost liczny uczniów. Potrzeby w zakresie korzystania ze szkolnictwa podstawowego są w zasadzie na dzień dzisiejszy zaspokojone, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Nadarzynie. Także dostępność przestrzenna szkół podstawowych jest w miarę równomierna. Kadrę dydaktyczną szkół stanowią nauczyciele – 87% posiada wykształcenie wyższe, 10% niepełne wyższe i 3% z wykształceniem średnim. Kadra pedagogiczna placówek oświatowych Gminy nieustannie doskonali swoje merytoryczne umiejętności. W Gminie Nadarzyn funkcjonuje dofinansowanie dokształcenia się nauczycieli w ramach, którego nauczyciele studiujący na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych otrzymywali dofinansowanie do opłat za studia. Od 1999 roku funkcjonuje system podziału części środków finansowych, mający na celu wzmocnienie autonomii decyzyjnej dyrektora szkoły. Otrzymali oni fundusze do bezpośredniej dyspozycji na doskonalenie zawodowe, wydatki bieżące, delegacje, zakupy pomocy dydaktycznych. W szkołach prowadzi się zajęcia pozalekcyjne, w tym naukę języków obcych. Gmina finansuje działalność kół przedmiotowych i kół zainteresowań dla uczniów uzdolnionych, zajęcia wyrównawcze dla dzieci z kl. I-III mających trudności w nauce, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną dla dzieci z wadami postawy oraz reedukację dla dzieci z zaburzonym funkcjonowaniem analizatorów: słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego. W sumie te zajęcia obejmują 100 godzin w tygodniu. Szkoły gminne współpracują z policją (przygotowanie egzaminu na kartę rowerową i sprawy bezpieczeństwa uczniów) ośrodkiem zdrowia (oświata prozdrowotna), Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury (organizacja imprez szkolnych i wiejskich), Gminnym Ośrodkiem Sportu i klubami sportowymi (organizacja imprez sportowych), z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Ligą Obrony Kraju. Znaczną pomoc okazują również przedsiębiorcy z terenu Gminy, którzy wspierają finansowo szkoły.

Absolwenci szkół nadarzyńskich kontynuują naukę w szkołach znajdujących się w Warszawie i Pruszkowie. W Gminie Nadarzyn funkcjonuje Centrum Edukacyjne Fundacji Kultury Informatycznej w skład, którego wchodzą:

- Wyższa Szkoła Fundacji Kultury Informatycznej,

- Policealne Studium Informatyczne,

- Liceum Ogólnokształcące,

- Placówka Niepubliczna Doskonalenia Nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim Oficyny Informatycznej.

W Gminie Nadarzyn funkcjonuje 5 świetlic środowiskowych (w ramach Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury)	W Internecie funkcjonuje Portal Społeczności Gminy Nadarzyn (www.nadarzyn.net.pl), a na terenie Gminy funkcjonuje Nadarzyńska Sieć Internetowa. O kilku lat ukazuje się bezpłatna gazeta samorządowa „Wiadomości Nadarzyńskie”, której wydawcą jest Urząd Gminy Nadarzyn.

Opieka zdrowotna i socjalna

Za świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Nadarzyn odpowiedzialny jest Samodzielny Publiczny Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie (ośrodki zdrowia w Nadarzynie i Młochowie). Zatrudnia on ośmiu lekarzy oraz sześć pielęgniarek i utrzymuje dwa gabinety stomatologiczne. Ponadto, na terenie Gminy funkcjonują niepubliczne placówki ochrony zdrowia: Krogulec Magdalena, lekarz stomatolog, Krogulec Marek, lekarz reumatolog, Mak-Med Lecznica, lekarze specjaliści, Porcelana Classic, gabinet stomatologiczny.

Na terenie Gminy Nadarzyn zlokalizowane jest Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu - miejscowość Kajetany.

W Gminie działa również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który zajmuje się udzielaniem pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej potrzebującym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Na terenie Gminy funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu oraz Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Walendowie.

Kultura

Na terenie Gminy Nadarzyn, instytucją odpowiedzialną za upowszechnianie kultury jest Nadarzyński Ośrodek Kultury (NOK) funkcjonujący w odrestaurowanym budynku tzw. Zajazdu Nadarzyńskiego. Organizuje on dla mieszkańców imprezy gminne (festyn na rozpoczęcie wakacji, dożynki, itp.), wyjazdy do kina i teatru, jednodniowe wycieczki, wieczory poezji, wernisaże oraz spotkania w ramach Gminnego Klubu Seniora. Dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym odbywają się w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury stałe zajęcia w ramach kół plastycznych, muzycznych, teatralnych i recytatorskich. Prężnie działa Dziecięca Formacja Tańca Nowoczesnego, Zespół Tańca Współczesnego, Koło Plastyczne „Akademia Tęczowa”, Kółko Teatralne dla Dzieci oraz Kółko recytatorskie dla Młodzieży. W okresie ferii zimowych i wakacji, Nadarzyński Ośrodek Kultury organizuje dla dzieci wypoczynek na zimowiskach i półkoloniach w - działających na tereni Gminy - świetlicach oraz na koloniach w ciekawych zakątkach kraju. W ramach NOK funkcjonuje także Biblioteka Gminna z jedną filią w Młochowie. Pod względem wskaźnika wypożyczenia woluminów w bibliotekach publicznych na 1 mieszkańca Gmina Nadarzyn wypada słabo - 2 w porównaniu do średniej w powiecie pruszkowskim – 3,2 i województwie mazowieckim – 3,2. Także odsetek mieszkańców korzystających z bibliotek publicznych jest niższy (13,8%) niż w powiecie pruszkowskim (15,6%) i województwie mazowieckim (17,3%).

Sport

Koordynacją działań w zakresie kultury fizycznej i sportu zajmuje się Gminny Ośrodek Sportu. Gmina Nadarzyn posiada piękny obiekt sportowy, z bardzo ładną płytą boiska piłkarskiego, który stanowi bazę przygotowawczą dla piłkarskich reprezentacji Polski przed spotkaniami eliminacyjnymi do Mistrzostw Świata, Europy i Igrzysk Olimpijskich. Trenowały tu reprezentacje piłkarskie Anglii i Szwajcarii (under 18), Legia Warszawa i Polonia Warszawa. W Gminie funkcjonuje również Hala Widowiskowo-Sportowa przy Gimnazjum. Jest to hala o wymiarach 44x24 metry (dzielona na trzy pełnowymiarowe sale) i powierzchni użytkowej 2292 m2 z salą do gimnastyki korekcyjnej, siłownią i sauną oraz zapleczem administracyjnym.

Na terenie Gminy Nadarzyn działają kluby sportowe, organizacje i związki prowadzące różnorodną pracę szkoleniowo-sportową z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a mianowicie:

- Gminny Ludowy Klub Sportowy „NADARZYN” prowadzi szkolenia w sekcjach: piłki nożnej - GLKS „Stalmex” Nadarzyn (drużyny seniorów, trampkarzy i żaków), tenisa stołowego (szkolenie w kategoriach: żak, kadet, młodzik, junior), drużyna kobiet GLKS „Mago Wanzl Scania” Nadarzyn jest obecnie w ekstraklasie oraz biegowej (szkolenie dzieci w zakresie szkoły podstawowej,

- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Nadarzyn prowadzi: sekcję łuczniczą (szkolenie dzieci i młodzieży) oraz szachowo-warcabową (szkolenie i zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży),

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „STAR” Nadarzyn (szkolenie młodszych dzieci w sekcjach: tenisa stołowego i piłki nożnej),

- Liga Obrony Kraju - koordynuje działalność kół szkolnych i zakładowych LOK, organizację treningów i zawodów w sportach strzeleckich dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- Sekcja Gminna przy Polskim Związku Wędkarskim w Pruszkowie - szkolenie i zawody wędkarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- Szkolny Związek Sportowy - organizacja zawodów.

2.6.3. Identyfikacja problemów

Do najważniejszych problemów Gminy Nadarzyn związanych ze sferą społeczną możemy zaliczyć:

- niedostateczna liczba miejsc pracy w stosunku do lokalnych zasobów pracy,

- niedostatek miejsc w przedszkolach,

- brak kursów i szkoleń dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, agroturystyki, produkcji zdrowej żywności,

- brak dostatecznej opieki lekarskiej w szkołach szczególnie ze strony lekarzy stomatologów oraz higienistki szkolnej,

- brak zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej opieki medycznej - mieszkańcy korzystają z tych usług w Pruszkowie i w Warszawie,

- brak ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci,

- wzrost liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - z roku na rok wzrasta wysokość świadczeń socjalnych zarówno w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy, jak i na 1 zasiłkobiorcę,

- narastanie zjawisk o charakterze przestępczym (chuligaństwo, kradzieże, alkoholizm).

3. Zadania polegające na poprawie sytuacji na obszarze wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego

3.1. Celowość zadań planowanych do realizacji

Cele rozwoju Gminy Nadarzyn zostały sformułowane w dwóch dokumentach, a mianowicie: Strategii rozwoju Gminy Nadarzyn „Nadarzyn 2006” (uchwała Nr X/94/99 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 9 czerwca 1999 roku) oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn (uchwała Nr XXIV/224/2000 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 12 października 2000 roku oraz uchwała Nr XIII/338/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 lipca 2003 roku). Sformułowane w obu tych dokumentach cele rozwoju wskazują na konieczność tworzenia podstaw do zrównoważonego, trwałego i wielofunkcyjnego rozwoju Gminy Nadarzyn. Działania realizacyjne koncentrują się na:

- tworzeniu jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju istniejących, jak i lokalizowania się nowych podmiotów gospodarczych, a także wspierania rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowych, jako alternatywy dla rolnictwa – efekt działań: trwały rozwój gospodarczy Gminy, umożliwiający zmniejszanie się rozmiarów bezrobocia, przechodzenie mieszkańców z rolnictwa do działalności pozarolniczej oraz wzrost zamożności mieszkańców i dochodów budżetu Gminy,

- stałym wzroście poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych (oświata, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne) – efekt działań: wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców Gminy,

- likwidacji niedoborów w zakresie infrastruktury służącej ochronie środowiska przyrodniczego i osiągnięcia europejskich standardów w zakresie jego ochrony (norm zawartych w Dyrektywach Unii Europejskiej) – efekt działań: zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańcom Gminy,

Stąd też, Władze Gminy Nadarzyn konsekwentnie dążą do tego, aby Gmina stawała się w coraz większym stopniu:

Gminą atrakcyjną do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także spędzania czasu wolnego przez przyjezdnych (turystyka, rekreacja i wypoczynek).

Gminą zapewniającą jak najlepszą jakość świadczonych usług społecznych (edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i rekreacja) oraz troszczącą się o jak najlepszy stan bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Gminą posiadającą sprawne powiązania siecią drogową i transportem publicznym z otoczeniem, w tym zwłaszcza z Warszawą, a także zmodernizowany wewnętrzny układ drogowy wraz z urządzeniami zapewniającymi maksymalne bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

Gminą prowadzącą aktywną promocję swych walorów, aktywnie współpracującą z władzami powiatu pruszkowskiego i poszczególnych gmin wchodzących w jego skład oraz władzami samorządowymi województwa mazowieckiego przy rozwiązywaniu wspólnych problemów dla dobra i pomyślności mieszkańców i wzrostu jej rangi w otoczeniu.

Generalnym celem kierunkowym rozwoju, zapisanym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn, jest:

Stworzenie warunków dla dynamicznego i harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego

Ten cel przekłada się na pięć celów strategicznych, a mianowicie:

Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni Gminy dla lokalizacji róznych form działalności gospodarczej

Poprawa warunków życia mieszkańców

Ochrona przyrody i wykorzystanie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych dla rozwoju gminy Harmonizowanie procesów rozwojowych Stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni dla migracji

Sformułowane powyżej strategiczne cele rozwoju Gminy Nadarzyn wyznaczają główne kierunki jej dalszego rozwoju. Ich uszczegółowieniem są cele operacyjne:

- Stwarzanie warunków dla dynamicznego rozwoju działających jednostek gospodarczych i przyciągnięcie kapitału zewnętrznego,

- Rozwój infrastruktury technicznej,

- Poprawa warunków bytowych ludności,

- Ochrona przyrody i wykorzystanie walorów przyrodniczych, rekreacyjnych Gminy dla potrzeb jej rozwoju,

- Poprawa ładu przestrzennego i estetyki Gminy,

- Stworzenie podstaw prawnych gospodarowania przestrzenią (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego),

- Budowa gminnego systemu transportowego i powiązania go z układem zewnętrznym,

- Zwiększenie zasobów gruntów komunalnych,

- Kształtowanie i rehabilitacja przestrzeni publicznych (zagospodarowanie Rynku w Nadarzynie, rozbudowa obiektów sportowych),

- Udostępnienie terenów dla lokalizacji inwestycji strategicznych.

Z przyjętych strategicznych i operacyjnych celów rozwoju wynika, że deklarowaną intencją Władz Gminy Nadarzyn jest konsekwentne dążenie do tego, aby stawała się ona w coraz większym stopniu Gminą przedsiębiorczą, nowoczesną i zamożną oraz bezpieczną, a także potrafiącą sprostać wymogom integracji Polski z Unią Europejską.

Do priorytetów realizacyjnych zaliczono przede wszystkim te zadania, których realizacja sprzyjać będzie:

Ochronie środowiska przyrodniczego poprzez likwidację niedoborów w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków oraz racjonalną gospodarkę odpadami stałymi.

Trwałemu i dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu, w tym restrukturyzacji rolnictwa oraz rozwojowi funkcji osadniczej i rekreacyjno-wypoczynkowej (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju).

Poprawie powiązań transportowych Gminy z otoczeniem oraz rozbudowie i modernizacji wewnątrzgminnego układu drogowego wraz z chodnikami, oświetleniem ulicznym, ścieżkami rowerowymi, a także poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (ronda, sygnalizacja świetlna, oznakowane przejścia dla pieszych, itp.).

3.2. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Na terenie Gminy Nadarzyn przeważają małe i średnie zakłady produkcyjno-usługowe, zatrudniające poniżej 10 osób. Cały subregion pruszkowski charakteryzuje się znaczną atrakcyjnością inwestycyjną, turystyczną i osadniczą. Warszawa wraz z najbliższym otoczeniem wykazuje wysoki poziom koniunktury gospodarczej. Wielką szansę dla społeczności lokalnej stwarza przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. W związku z tym należy opracować program dalszego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, także rodzinnej, która stanowić będzie w przyszłości o potencjale społeczno-gospodarczym Gminy Nadarzyn. Rolą jej Władz jest wspieranie istniejących podmiotów gospodarczych i wspieranie powstawania nowych poprzez działalność promocyjną oraz umiejętne wskazywanie inwestorom terenów i możliwości inwestowania na terenie Gminy, bowiem są one ograniczone. W skład ww. działań wejść powinno także przygotowanie profesjonalnych ofert inwestycyjnych ze wskazaniem obszaru, uwarunkowań infrastrukturalnych i ulg inwestycyjnych oraz dynamiczna promocja takiej oferty. Wyraźnie określone powinny być wszelkie uwarunkowania i oczekiwania związane z zachowywaniem norm ekologicznych przy realizacji inwestycji gospodarczych i mieszkaniowych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych. Celowym wydaje się powołanie na terenie Gminy punktu informacji gospodarczej dla istniejących i nowych przedsiębiorców, który będzie zaopatrywał ich w niezbędne informacje z zakresu gospodarki, prawa i finansów oraz pomocy finansowej Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o rolnictwo, to nadal pełni ono istotną rolę, jako podstawa utrzymania wielu mieszkańców Gminy Nadarzyn, choć w miarę upływu czasu będzie ono traciło na znaczeniu. Na terenie Gminy przeważają gospodarstwa małe do 5 ha, prowadzące wielokierunkową produkcję. Jest to efektem występowania średniej jakości gleb, niekorzystnej struktury agrarnej gospodarstw rolnych, braku stabilnych rynków zbytu oraz niskiej opłacalności produkcji rolnej. W związku z tym restrukturyzacja rolnictwa w Gminie winna zmierzać do:

- rozwoju rolnictwa ekologicznego,

- rozwoju gospodarstw specjalizujących się w uprawie warzyw, w tym pod folią,

- melioracji użytków rolnych i mechanizacji rolnictwa,

- popularyzacji i stosowania nowych rodzajów upraw i hodowli,

- tworzenia grup producenckich i współdziałania rolników w celu pozyskania nowych rynków zbytu.

Jeśli chodzi o zmiany w sposobie użytkowania terenu, to podstawowe działania będą zmierzać do: wyznaczenia i zabudowy terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, działalność gospodarczą i zabudowę letniskową oraz zalesiania gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej.

3.3. Rozwój infrastruktury

Kompleksowa infrastruktura techniczna w Gminie

Realizacja inwestycji wyposażających Gminę Nadarzyn w kompleksową infrastrukturę techniczną jest podstawowym czynnikiem mającym wpływ na jej dalszy rozwój społeczno-gospodarczy, poprawę stanu środowiska przyrodniczego, podniesienie atrakcyjności lokalizacyjnej dla osiedlania się nowych mieszkańców i nowych inwestorów, a także rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. Działania w tym względzie będą dotyczyć:

- dokończenia budowy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,

- modernizacji gminnych sieci elektroenergetycznych,

- gospodarki odpadami stałymi i płynnymi z produkcji rolnej i pozarolniczej.

Modernizacja systemu komunikacyjnego w Gminie

Odpowiedni poziom rozwoju systemu komunikacyjnego jest kolejnym istotnym czynnikiem rozwoju Gminy Nadarzyn. Sieć dróg w Gminie wymaga usprawnień i modernizacji, duże zastrzeżenia budzą stan nawierzchni i parametry techniczne dróg. Niezadowalający stan techniczny oraz niewystarczająca liczba dróg lokalnych i dojazdowych są w dużym stopniu rezultatem przekształcania się typu zabudowy z wiejskiego w zabudowę o charakterze osiedlowym. Problemem stają się również przeciążenia ruchu w wyniku wzmagającego się ruchu pojazdów samochodowych w relacjach: Nadarzyn-Warszawa (droga krajowa Nr 8), Nadarzyn-Błonie (droga wojewódzka Nr 720), Nadarzyn-Piaseczno (droga wojewódzka Nr 721) oraz Nadarzyn-Pruszków. Konieczne jest opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego w Gminie wraz z jego połączeniem z otoczeniem oraz opracowanie harmonogramów działań, niezbędnych do jej wdrożenia. Poza samymi drogami uwagę należy zwrócić na urządzenia infrastruktury drogowej, czyli chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, tablice informacyjne oraz ścieżki rowerowe. Gruntownej modernizacji wymaga droga krajowa Nr 8 (na odcinku Gminy Nadarzyn), która winna mieć bezkolizyjne skrzyżowania i przejścia dla pieszych, umożliwiające bezpieczne poruszanie się samochodów i pieszych.

3.4. Poprawa stanu środowiska naturalnego

Władze Gminy Nadarzyn będą dokładać wszelkich starań, aby stan środowiska przyrodniczego ulegał systematycznej poprawie. W związku z tym konieczne są takie przedsięwzięcia, jak: budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, modernizacja sieci elektroenergetycznej, segregacja odpadów stałych „u źródła”, likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci, a także poprawa estetyki i czystości Gminy. Ponadto, działania Władz Gminy Nadarzyn będą dotyczyć także działań na rzecz:

- ochrony lasów oraz innych cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego,

- zalesiania gruntów rolnych o niskiej bonitacji gleb,

- zmniejszania zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,

- objęcie ochroną prawną obiektów i zespołów przyrodniczych o wysokich walorach krajobrazowych.

Istotnym elementem działań na rzecz ochrony środowiska jest edukacja ekologiczna społeczności lokalnej oraz opracowanie programu ochrony środowiska przyrodniczego, przy czym pomocna może się tu okazać partnerska współpraca oraz wymiana doświadczeń z sąsiednimi gminami. Przyczynić się ona może do zwiększenia wpływu na decyzje podejmowane na szczeblu powiatu pruszkowskiego oraz stworzy możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć.

3.5. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców

Działania Władz Gminy Nadarzyn na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców będą koncentrować się na:

- tworzeniu jak najlepszych warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych dla podnoszenia warunków i poziomu nauczania w samorządowych placówkach oświatowych,

- umożliwieniu mieszkańcom Gminy, zwłaszcza młodzieży aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego poprzez budowę i modernizację obiektów sportowych oraz obiektów upowszechniania kultury, a także wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt i organizowanie różnego rodzaju imprez sportowo-kulturalnych,

- zapewnieniu należytej opieki osobom starszym i niepełnosprawnym,

- zapewnieniu należytej opieki zdrowotnej w placówkach podstawowej opieki medycznej, funkcjonujących na terenie Gminy,

Niezbędne jest także opracowanie „Gminnego programu rozwoju oświaty”, uwzględniającego: programy nauczania, bazę lokalową, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, prognozy demograficzne (przewidywaną liczbę dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym), wdrożenie systemu promującego osiągnięcia uczniów i nauczycieli oraz szkół (nagrody, stypendia, itp.) oraz możliwości finansowe budżetu Gminy. Przyczyni się to z jednej strony do poprawy jakości kształcenia uczniów, z drugiej zaś do racjonalizacji wydatków na oświatę z budżetu Gminy. Placówki oświatowe powinny zapewnić młodzieży poziom kształcenia, który pomoże im w dalszej edukacji na poziomie średnim i wyższym. Istotnymi elementami poprawiającymi jakość kształcenia są: baza lokalowa, w tym obiekty sportowe, wyposażenie w pomoce naukowe oraz kwalifikacje kadry pedagogicznej. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o podstawową opiekę medyczną na terenie Gminy.

3.6. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia

Sposobem na zmniejszanie bezrobocia na terenie Gminy Nadarzyn może być utworzenie Gminnego Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu jako ośrodka aktywizacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik informatycznych, komunikowania się i zarządzania) oraz współpracy samorządu gminnego z przedsiębiorcami w celu realizacji przedsięwzięć publiczno-prywatnych. Pomoc powinna polegać również na wspieraniu inicjatywy obywateli chcących założyć własną działalność. Pomoc ta może polegać na przykład na doradztwie i szkoleniu w zakresie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Ważne jest również tworzenie jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju istniejących, jak i lokalizowania się nowych podmiotów gospodarczych, a także wspierania rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, jako alternatywy dla rolnictwa. Efektem tych działań będzie trwały rozwój gospodarczy Gminy umożliwiający zmniejszenie się rozmiarów bezrobocia i przechodzenie mieszkańców z rolnictwa do działalności pozarolniczej. Najefektywniejszym sposobem przeciwdziałania bezrobociu jest wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wynika to m.in. z faktu, że organizacja jednego miejsca pracy w małej firmie jest zdecydowanie mniej kosztowna niż w przemyśle. Władze Gminy Nadarzyn powinny umożliwić rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez tworzenie terenów pod nowe inwestycje, regulacja stanu prawnego działek, wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę oraz opracowywanie systemu ulg dla osób i firm tworzących na terenie Gminy nowe miejsca pracy.

3.7. Zwiększanie atrakcyjności turystycznej

Rozwój turystyczno-rekreacyjnych funkcji Gminy Nadarzyn nie może opierać się wyłącznie o istniejące zasoby i walory. Konieczne jest podjęcie długofalowych działań, które podniosą atrakcyjność Gminy – zarówno dla turystów, jak i osób poszukujących terenów pod domki letniskowe. Aby skutecznie realizować te cele należy opracować i wdrożyć programy: zalesiania gleb nieprzydatnych rolniczo, małej retencji, rozbudowy bazy turystyczno-rekreacyjnej i rozwoju agroturystyki. Należy także uporać się z pogłębiającymi się trudnościami komunikacyjnymi w dojazdach do i z Warszawy, wskutek nadmiernego przeciążenia ruchem kołowym dróg łączących Gminę ze stolicą, gdyż utrzymywanie się takiej sytuacji będzie powodować spadek zainteresowania ofertą rekreacyjną Gminy. Nacisk powinien być również położony na promocję walorów i zasobów przyrodniczych Gminy Nadarzyn.

3.8. Promocja i współpraca z samorządami i intytucjami

Duże znaczenie ma odpowiednia promocja Gminy Nadarzyn jako miejsca atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystyczno-wypoczynkowym. Należy opracować Gminny Program Promocji, który pomoże w dotarciu z odpowiednią ofertą do potencjalnego odbiorcy. Plan ten musi uwzględniać specyfikę oferowanych produktów i usług (produkty rolnicze, zdrowa żywność, usługi agroturystyczne, tereny pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, rekreację). Korzystna może okazać się wspólna promocja Gminy Nadarzyn i rodzimych firm z lokalnym produktem na rynku krajowym i zagranicznym. Dla realizacji wszelkiego rodzaju działań umożliwiających Gminie dalszy dynamiczny rozwój konieczne jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. W Urzędzie Gminy Nadarzyn funkcjonuje już grupa pracowników umiejących przygotowywać profesjonalne wnioski o środki pomocowe UE oraz prowadzić i rozliczać inwestycje gminne.

Pozytywne efekty dla rozwoju Gminy Nadarzyn może przynieść również nawiązanie współpracy z innymi samorządami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Współpraca między jednostkami samorządowymi może polegać na wymianie doświadczeń, kontaktów gospodarczych, wymianie kulturalnej i wymianie młodzieży. Gmina Nadarzyn podpisała porozumienie o partnerskiej współpracy z włoską gminą Trevi nel Lazio oraz współpracuje z litewską gminą Ejszyszki.

4. Realizacja zadań i projektów

W Planie Rozwoju Lokalnego do realizacji przyjęto projekty (zadania inwestycyjne) polegające na poprawie sytuacji na obszarze Gminy Nadarzyn z uwzględnieniem: zmian w strukturze gospodarczej obszaru, zmian w sposobie użytkowania terenu poprzez stworzenie warunków do powstawania i rozwoju, nieuciążliwej dla środowiska przyrodniczego, działalności gospodarczej, w tym firm rodzinnych, rozwoju mieszkalnictwa, turystyki, transportu publicznego i infrastruktury drogowej, a także poprawy stanu środowiska przyrodniczego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

4.1. Planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2005-2006

Do realizacji z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet 3 - Rozwój lokalny

Działanie 3.1. - Obszary wiejskie

| Lp. | Nazwa planowanego działania – zadanie Typ projektu inwestycyjnego | Zgodność z planem zagospo- darowania przestrzen-nego | Etapy działania Harmonogram realizacji | Oczekiwane rezultaty Priorytet realizacji zadania | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Beneficjent końcowy | Nakłady do poniesienia w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH O ZNACZENIU LOKALNYM Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa 3.1. Infrastruktura transportowa 3.2. Drogi |
| 1 | Remont placu targowego ul. Żółwińska – Błońska w Nadarzynie |  | 2005 | 3028,25 m2 Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 436.337 Gmina: 436.337 |
| 2 | Budowa chodnika w ul. Centralnej w miejscowości Wolica |  | 2005 | 547 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 111.363 Gmina: 111.363 |
| 3 | Budowa chodnika i remont jezdni ul. Długiej w miejscowości Wolica |  | 2005 | ok. 1 200 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 396.197 Gmina: 396.197 |
| 4 | Budowa chodnika w ul. Pruszkowskiej w miejscowości Strzeniówka |  | 2005 | 447 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 111.956 Gmina: 111.956 |
| 5 | Budowa chodnika w miejscowości Krakowiany |  | 2005 | 705 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 159.723 Gmina: 159.723 |
| 6 | Budowa chodnika w ul. Brzozowej w miejscowości Kajetany |  | 2005 | 717 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 193.762 Gmina: 193.762 |
| 7 | Budowa chodnika w- ul. Grodziskiej w miejscowości Stara Wieś |  | 2005 | 2 200 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 447.895 Gmina: 447.895 |
| 8 | Budowa chodnika w ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie |  | 2005 | 375 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 76.395 Gmina: 76.395 |
| 9 | Budowa chodników w ul. Nadarzyńskiej w miejscowości Szamoty |  | 2005 | 728 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 132.411 Gmina: 132.411 |
| 10 | Budowa chodników w miejscowości Wola Krakowiańska |  | 2005 | 1700 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 503.052 Gmina: 503.052 |
| 11 | Budowa chodnika w ul. Młochowskiej w miejscowości Rozalin |  | 2005 | 888 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 324.680 Gmina: 324.680 |
| 12 | Budowa jezdni drogowej w ul. Promyka w miejscowości Urzut |  | 2005 | 1 230 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 721.939 Gmina: 721.939 |
| 13 | Budowa ulicy Wiśniowej i Świerkowej |  | 2005 | 683 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 543.176 Gmina: 543.176 |
| 14 | Remont-przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego w ul. Maciejki w Nadarzynie |  | 2005 | 780 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 372.804 Gmina: 372.804 |
| 15 | Remont nawierzchni Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie |  | 2005 | 12 445 m2 Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 1.503.286 Gmina: 1.503.286 |
| 16 | Budowa drogi - nakładka asfaltowa Urzut, ul. Ekologiczna |  | 2005 | 640 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 204.750 Gmina: 204.750 |
| 17 | Budowa chodnika Nadarzyn, ul. Komorowska |  | 2006 | 1 000 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 150.000 Gmina: 87.500 EFRR: 62.500 |
| 18 | Przebudowa ul. Sitarskich i ulic dojazdowych (asfalt i chodniki) |  | 2006 | 700 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 320.000 Gmina: 65.000 EFRR: 255.000 |
| 19 | Przebudowa ul. Spacerowej Budowa chodnika + nakładka Strzeniówka, ul. Spacerowa |  | 2006 | 1 000 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 500.000 Gmina: 150.000 EFRR: 350.000 |
| 20 | Budowa chodnika Strzeniówka, ul. Jeżynowa |  | 2006 | 1 300 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 200.000 Gmina: 50.250 EFRR: 149.750 |
| 21 | Budowa chodników w Ruścu wzdłuż ulic: Szkolnej, Osiedlowej Majowej, Głównej |  | 2006 | 5 550 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 825. 000 Gmina: 125.000 EFRR: 700.000 |
| 22 | Budowa chodnika Rozalin, ul. Przemysłowa |  | 2006 | 1 660 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 249.000 Gmina: 70.000 EFRR: 179.000 |
| 23 | Budowa chodnika Stara Wieś, ul. Grodziska (II etap) |  | 2006 | 500 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 75.000 Gmina: 25.000 EFRR: 50.000 |
| BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa 3.4. Infrastruktura środowiskowa 3.4.4. Woda pitna (gromadzenie, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja) |
| 1 | Modernizacja SUW w Woli Krakowiańskiej (projekt, wykonanie) |  | 2005 | zwiększenie wydajności układu Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 424.000 Gmina: 424.000 |
| 2 | Remont istniejącej sieci wodociągowej na Placu Poniatowskiego w Nadarzynie |  | 2005 | Długość L= 753 mb, Przyłącza wodociągowe L= 137 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 322.734 Gmina: 322.734 |
| 3 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości: Rusiec – Parole | Zgodnie z planem | 2006 | Rozbudowa sieci, Długość L=1.782 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 380.400 Gmina: 95.100 EFRR: 285.300 |
| BUDOWA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa 3.4. Infrastruktura środowiskowa 3.4.5. Oczyszczanie ścieków |
| 1 | Budowa sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej z przyłączami |
|  | Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nadarzyn – centrum, Kajetany, Rusiec, Stara Wieś |  | 2005 | Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 173.340 Gmina: 173.340 |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w Nadarzynie - centrum |  | 2005 - 2006 | Długość: 7010 mb, Zawory: 93 szt. Kolektory: L= 912,5 mb Sieć kanalizac. grawitacyjna: L= 166 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 2.060.773 Gmina: 515.193 EFRR: 1.545.580 |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Rusiec – Stara Wieś |  | ETAP I 2006 | Długość: 2000 mb Zawory: 20 szt. Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 3 71.723 Gmina: 92.930 EFRR: 278.793 |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kajetany |  | ETAP I 2006 | Długość: 3800 mb Zawory: 30 szt. Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 750.000 Gmina: 187.500 EFRR: 562.500 |
|  | Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzeniówka |  | 2005 | Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 134.110 Gmina: 134.110 |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzeniówka |  | ETAP I 2006 | Długość: 5000 mb Zawory: 30 szt. Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 1.200.000 Gmina: 300.000 EFRR: 900.000 |
| 2 | Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości: Rozalin – Młochów (projekt + wykonanie + nadzór autorski) |  | ETAP I 2006 | Długość prze-wodów podciś-nieniowych: 1000 mb Długość przewodów grawitacyjnych: 7000 mb Studzienki: 130 szt. Przepompow-nie sieciowe: 5 szt. Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 1.200.000 Gmina: 300.000 EFRR: 900.000 |
| 3 | Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej dla miejscowości Krakowiany +Wola Krakowiańska (projekt + wykonanie + nadzór autorski) |  | ETAP I 2006 | Dł. przewodów grawit.: 800 mb Podłączenia domowe: 105 szt. Kanalizacja ciśnieniowa: 6600 mb Kanalizacja ciśnieniowa podłączenia: 2100 mb Pompownie indywidualne: 105 szt. Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 1.100.000 Gmina: 275.000 EFRR: 825.000 |
| 5 | Podłączenie do sieci deszczowej rur spustowych z dachów budynku do kanalizacji deszczowej na Placu Poniatowskiego w Nadarzynie |  | 2005 | Przykanaliki deszczowe: 30 szt., 291,5 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 356.087 Gmina: 356.087 |
| INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I OCHRONY ZDROWIA |
| 1 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadarzynie |  | ETAP I 2005-2006 | Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 3.000.000 Gmina: 750.000 EFRR: 2.250.000 |
| POZOSTAŁE ZADANIA |
| 1 | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej |  | 2005 | Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 2.025.999 Gmina: 2.025.999 |

4.2. Planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Do realizacji z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet 3 - Rozwój lokalny

Działanie 3.1. - Obszary wiejskie

| Lp. | Nazwa planowanego działania – zadanie Typ projektu inwestycyjnego | Zgodność z planem zagospo- darowania przestrzen-nego | Etapy działania Harmonogram realizacji | Oczekiwane rezultaty Priorytet realizacji zadania | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Beneficjent końcowy | Nakłady do poniesienia w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa chodnika Nadarzyn, ul. Komorowska |  | 2007 | 1 500 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 225.000 Gmina: 67.500 EFRR: 157.500 |
| 2 | Budowa drogi – nakładka asfaltowa Parole - Olesin |  | 2007 | 1 650 mb | Gmina Nadarzyn | Razem: 495.500 Gmina: 150.000 EFRR: 345.500 |
| 3 | Budowa drogi – nakładka asfaltowa Parole - Mroków |  | 2008 | 850 mb | Gmina Nadarzyn | Razem: 255.000 Gmina: 76.500 EFRR: 178.500 |
| 4 | Budowa chodnika W Parolach |  | 2008 | 1 000 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 150.000 Gmina: 87.500 EFRR: 62.500 |
| 5 | Budowa chodnika Walendów |  | 2007 - 2009 | 1 500 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 225.000 Gmina: 67.500 EFRR: 157.500 |
| 6 | Budowa projektowanej drogi 2KUL w Walendowie |  | 2012 | 1 800 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 540.000 Gmina: 167.000 EFRR: 373.000 |
| 7 | Budowa drogi i chodnika Strzeniówka, ul. Magnolii |  | 2007 | 450 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 210.000 Gmina: 60.000 EFRR: 150.000 |
| 8 | Budowa drogi i chodnika Strzeniówka, ul. Konwaliowa i Porzeczkowa |  | 2008 – 2009 | 1 200 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 540.000 Gmina: 150.000 EFRR: 390.000 |
| 9 | Budowa chodnika Strzeniówka, ul. Pruszkowska, ul. Jodłowa |  | 2009 – 2010 | 1 800 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 270.000 Gmina: 90.000 EFRR: 210.000 |
| 10 | Budowa drogi Wola Krakowiańska - Pławy |  | 2007 | 700 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 210 000 Gmina: 70.000 EFRR: 140.000 |
| 11 | Budowa chodnika + nakładka asfaltowa Krakowiany |  | 2009 – 2010 | 600 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 270 000 Gmina: 105.000 EFRR: 315.000 |
| 12 | Budowa chodnika Wola Krakowiańska |  | 2010 – 2011 | 400 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 60.000 Gmina: 18.000 EFRR: 42.000 |
| 13 | Budowa drogi i chodnika Wolica, ul. Gruntowa / Okrężna |  | 2008 | 840 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 379.500 Gmina: 120.500 EFRR: 255.500 |
| 14 | Budowa drogi i chodnika Wolica, ul. Zielona |  | 2009 | 1 500 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 675.000 Gmina: 210.000 EFRR: 465.000 |
| 15 | Budowa chodnika Wolica, ul. Długa (II etap) |  | 2010 | 700 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 105.000 Gmina: 35.000 EFRR: 70.000 |
| 17 | Budowa drogi i chodnika Wolica, ul. Cygańska/Ogrodnicza |  | 2009 - 2010 | 1 500 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 675.000 Gmina: 210.000 EFRR: 465.000 |
| 18 | Budowa chodnika Młochów – Rozalin (do granicy Siestrzeni) |  | 2007 – 2008 | 2 700 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 405.000 Gmina: 125.000 EFRR: 280.000 |
| 19 | Budowa drogi (nakładka asfaltowa) Młochów, ul. Młodości |  | 2011 | 200 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 63.000 Gmina: 15.750 EFRR: 47.250 |
| 20 | Budowa chodnika Nadarzyn, ul. Błońska (do Stasinka) |  | 2010 – 2011 | 1 500 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 225.000 Gmina: 67.500 EFRR: 157.500 |
| 21 | Budowa dróg - nakładka asfaltowa Kajetany, ul. Cisowa, Gołębia, Rosy, Łoniewskiego |  | 2011 – 2012 | 1 700 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 510.000 Gmina: 155.000 EFRR: 355.000 |
| 22 | Budowa drogi - nakładka asfaltowa Rusiec, ul. Majowa, |  | 2008 – 2010 | 480 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 151.200 Gmina: 37.800 EFRR: 113.400 |
| 23 | Budowa dróg - nakładka asfaltowa Rusiec, ul. Żwirowa, Agrestowa, Środkowa, Górna, |  | 2011- 2012 | 5 000 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 1.150.000 Gmina: 450.000 EFRR: 1.050.000 |
| 24 | Budowa drogi - nakładka asfaltowa Szamoty – Walendów |  | 2011 – 2012 | 1 500 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 450.000 Gmina: 120.000 EFRR: 330.000 |
| 25 | Budowa drogi - nakładka asfaltowa Urzut, ul. Bielińska, Chabrowa |  | 2012 | 2 000 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 600.000 Gmina: 175.000 EFRR: 425.000 |
| 26 | Budowa drogi - nakładka asfaltowa Stara Wieś, ul. Bajkowa, Baśniowa |  | 2007 | 1 000 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 300.000 Gmina: 100.000 EFRR: 200.000 |
| 27 | Budowa drogi - nakładka asfaltowa Stara Wieś, ul. Brwinowska |  | 2011 | 1 800 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 540.000 Gmina: 165.000 EFRR: 375.000 |
| 28 | Budowa drogi - nakładka asfaltowa Stara Wieś, ul. Południowa |  | 2011 | 800 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 240.000 Gmina: 80.000 EFRR: 160.000 |
| 29 | Budowa drogi – nakładka asfaltowa Stara Wieś, ul. Tarniny |  | 2012 | 1 550 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 488.250 Gmina: 122.062 EFRR: 366.188 |
| 30 | Budowa drogi - nakładka asfaltowa Stara Wieś, ul. Poziomkowa |  | 2012 | 650 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 195.000 Gmina: 60.000 EFRR: 135.000 |
| 31 | Budowa drogi - nakładka asfaltowa Rozalin, ul. Winogronowa |  | 2007 – 2008 | 800 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 240.000 Gmina: 80.000 EFRR: 160.000 |
| 32 | Budowa drogi - nakładka asfaltowa Rozalin, ul. Piaskowa |  | 2012 | 350 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 105.000 Gmina: 40.000 EFRR: 75.000 |
| 33 | Budowa drogi - nakładka asfaltowa Rozalin, ul. Kawalerska |  | 2008 – 2009 | 1 200 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 360.000 Gmina: 110.000 EFRR: 250.000 |
| 34 | Budowa dróg - nakładka asfaltowa Rozalin, ul. Wypoczynkowa i Krakowiańska |  | 2009 – 2010 | 820 mb Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 240.000 Gmina: 80.000 EFRR: 160.000 |
| BUDOWA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa 3.4. Infrastruktura środowiskowa 3.4.5. Oczyszczanie ścieków |
| 1 | Budowa sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej z przyłączami |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec – Stara Wieś |  | ETAP II 2007-2008 | Długość: 4170 mb Zawory: 50 szt. Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 867 356 Gmina: 216.839 EFRR: 650.517 |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kajetany |  | ETAP II 2007-2008 | Długość: 8610 mb Zawory: 77 szt. Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 1.770.230 Gmina: 442.557 EFRR 1.327.673 |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzeniówka |  | ETAP II 2007-2008 | Długość: 20060 mb., Zawory: 60 szt. Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 2.778.834 Gmina: 694.708 EFRR: 2.084.126 |
| 2 | Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Kostowiec (projekt +wykonanie + nadzór autorski) |  | 2007-2008 | Dł. Przewodów graw.: 7500 mb., Podłączenia domowe: 105 szt., Kanalizacja ciśnieniowa podłączenia: 1140 mb., Pompownie indywidualne: 38 szt. Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 4.130.410 Gmina: 1.032.603 EFRR: 3.097.807 |
| 3 | Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Rozalin – Młochów (projekt + wykonanie + nadzór autorski) |  | ETAP II 2007-2008 | Długość prze-wodów podciś-nieniowych: 450 mb, Długość przewodów grawitacyjnych: 3450 mb, Studzienki: 100 szt. Przepompow-nie sieciowe Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 2.916.556 Gmina: 729.139 EFRR: 2.187.417 |
| 4 | Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Krakowiany + Wola Krakowiańska (projekt + wykonanie + nadzór autorski) |  | ETAP II 2007-2008 | Przewody grawitacyjne, Podłączenia domowe Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 2.758.702 Gmina: 689.675 EFRR: 2.069.027 |
| 5 | Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Rusiec |  | 2007-2009 | 5000 mb podłączenie ok. 50 gospodarstw domowych Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 4.000.000 Gmina: 1.000.000 EFRR: 3.000.000 |
| 6 | Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Urzut |  | 2007-2009 | Długość sieci: 7000 mb, Podłączenie ok. 70 gospodarstw domowych Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 3.000.000 Gmina: 750.000 EFRR: 2.250.000 |
| 7 | Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Szamoty |  | 2007-2009 | Długość sieci: 5000 mb, Podłączenie ok. 40 gospodarstw domowych Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 1.000.000 Gmina: 250.000 EFRR: 750.000 |
| 8 | Budowa oczyszczalni ścieków w Wolicy oraz kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej |  | 2008 – 2009 | Długość sieci: 10000 mb, Podłączenie ok. 150 gospodarstw domowych Bardzo wysoki |  | Razem: 3.000.000 Gmina: 750.000 EFRR: 2.250.000 |
| INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I OCHRONY ZDROWIA |
| 1 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadarzynie |  | ETAP II 2007 | Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 4.000.000 Gmina: 1.000.000 EFRR: 3.000.000 |
| 2 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostowcu |  | 2008- 2009 |  | Gmina Nadarzyn | Razem: 700.000 Gmina: 210.000 EFRR: 490.000 |
| 3 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej |  | 2006- 2007 |  | Gmina Nadarzyn | Razem: 700.000 Gmina: 210.000 EFRR: 490.000 |
| 4 | Budowa świetlicy w miejscowości Walendów |  | 2010-2011 | Wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 1.000.000 Gmina: 300.000 EFRR: 700.000 |
| 5 | Budowa świetlicy w miejscowości Rusiec |  | 2010-2011 | Wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 1.000.000 Gmina: 300.000 EFRR: 700.000 |
| 6 | Budowa świetlicy w miejscowości Szamoty |  | 2008-2009 | Wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 1.000.000 Gmina: 300.000 EFRR: 700.000 |
| 7 | Budowa świetlicy w miejscowości Wolica |  | 2010-2011 | Wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 1.000.000 Gmina: 300.000 EFRR: 700.000 |
| 8 | Budowa świetlicy w miejscowości Krakowiany |  | 2008-2009 | Wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 1.000.000 Gmina: 300.000 EFRR: 700.000 |
| POZOSTAŁE ZADANIA |
| 1 | Rewitalizacja Parku i Pałacu w Młochowie |  | 2007 | Wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 5.000.000 Gmina: 1.250.000 EFRR: 3.750.000 |
| 2 | Budowa siedziby Urzędu Gminy w Nadarzynie |  | 2007-2008 | Wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 4.000.000 Gmina: 4.000.000 |
| 3 | Budowa kortów tenisowych przy GOS Nadarzyn |  | 2012 | Wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 500.000 Gmina: 500.000 |
| 4 | Informatyzacja Urzędu Gminy w Nadarzynie |  | 2008 | Bardzo wysoki | Gmina Nadarzyn | Razem: 100.000 Gmina: 100.000 |
| 5 | Budowa 2 budynków komunalnych z 16 mieszkaniami o pow. 50 m² na działce nr 137 w Walendowie |  | 2010 - 2012 |  |  | Razem: 1.600.000 Gmina: 500.000 EFRR: 1.100.000 |
| 6 | Zespół rekreacyjno – sportowy z parkiem wiejskim na działce nr 137 w Walendowie |  | 2010 - 2012 |  |  | Razem: 1.200.000 Gmina: 400.000 EFRR: 800.000 |

W Planie Rozwoju Lokalnego do realizacji przyjęto projekty (zadania inwestycyjne) polegające na poprawie sytuacji na obszarze Gminy Nadarzyn z uwzględnieniem: zmian w strukturze gospodarczej obszaru, zmian w sposobie użytkowania terenu poprzez stworzenie warunków do powstawania i rozwoju, nieuciążliwej dla środowiska przyrodniczego, działalności gospodarczej, w tym firm rodzinnych, rozwoju mieszkalnictwa, turystyki, transportu publicznego i infrastruktury drogowej, a także poprawy stanu środowiska przyrodniczego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

4.3. Określenie kryteriów kolejności realizacji projektów

Kolejność realizacji projektów inwestycyjnych w Gminie Nadarzyn w poszczególnych latach została ustalona z uwzględnieniem możliwości spełnienia przez projekt niżej wymienionych kryteriów:

Kryteria formalne projektu: możliwość uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu, właściwa wartość projektu – całkowita wartość zadania inwestycyjnego poniżej 1 mln euro, możliwość złożenia kompletnego wniosku z kompletem załączników (spełnienie warunków formalnych).

Kryteria merytoryczne i techniczne projektu: spójność projektu z celami działania określonymi w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006 i w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, trwałość projektu (sposób zarządzania projektem po jego wykonaniu przez okres 5 lat), wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia, wskaźniki osiągnięcia celów projektu, możliwość realizacji w okresie 2005-2006 – wykonalność techniczna, wskaźniki ekonomiczne i finansowe, wpływ na politykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, wpływ na politykę równych szans w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Oczekiwane rezultaty: stworzenie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości w rejonie projektu, polepszenie warunków komunikacyjnych dla mieszkańców w obszarze projektów, zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektów oraz urządzeń po wykonaniu inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego. rozwój zrównoważony

5. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie Gminy

Działania Władz Gminy Nadarzyn ma na celu wzmocnienie otoczenia małej i średniej przedsiębiorczości, a także wzmocnienie sfery usługowej związanej z obsługą aglomeracji warszawskiej. Niezbędnym działaniem umożliwiającym osiągnięcie tego celu jest stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem kapitału lokalnego i zewnętrznego. Można to osiągnąć poprzez realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, układu drogowego, gospodarki odpadami stałymi, stworzenie warunków do rozwoju turystyki i wypoczynku poprzez racjonalne wykorzystanie i ochronę zasobów przyrodniczych. Te zamierzenia i cele można osiągnąć poprzez:

zwiększenie atrakcyjności obszaru Gminy dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych, w sferze gospodarczej, mieszkalnictwa oraz turystyki i wypoczynku, poprawę powiązań komunikacyjnych Gminy z otoczeniem, w tym z Warszawą (drogi kołowe, transport publiczny), modernizacja drogi krajowej Nr 8 na odcinku nadarzyńskim (budowa bezkolizyjnych przejazdów i przejść dla pieszych), dróg wojewódzkich: Nr 720 i 721 oraz budowa przedłużenia drogi wojewódzkiej Nr 721, tzw. „Paszkowianki”, aktywizację społeczności lokalnej (wzrost przedsiębiorczości mieszkańców i ich udziału w aktywnym rozwiązywaniu problemów całej Gminy, jak i miejscowości, w której zamieszkują), rozwój społeczeństwa informacyjnego, wzrost mobilności zawodowej mieszkańców Gminy, zwiększenie poziomu inwestycji komunalnych, wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców jako realnej szansy przezwyciężenia trudności ekonomicznych, w tym wzrost aktywności rolników w zakresie poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania, tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej, aby lokalna gospodarka była mniej narażona na dekoniunkturę gospodarczą, tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw, w tym firm rodzinnych, realizowanie polityki równych szans – czyli uwzględnienie w procesie realizacji poszczególnych projektów interesów różnych grup społecznych znajdujących się w trudniejszej sytuacji: osób niepełnosprawnych (np. likwidacja barier architektonicznych podczas inwestycji w zakresie modernizacji dróg ), kobiet (poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy np. poprzez zatrudnienie w turystyce, czy też zakładania własnej działalności gospodarczej), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (np. aktywizacja grupy bezrobotnych przy pracach inwestycyjnych, tworzenie nowych miejsc pracy).

Działania powyższe związane są z koniecznością dokonania inwestycji. Część zadań inwestycyjnych może być realizowana z udziałem środków zewnętrznych m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w programach operacyjnych np. Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i Sektorowych Programach Operacyjnych.

Celem realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny w Działaniu 3.1 – Obszary wiejskie jest wykorzystanie potencjału ekonomicznego, turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. Gmina Nadarzyn jako gmina wiejska może korzystać pomocy strukturalnej Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1. ZPORR.

W ramach Działania 3.1 – Obszary wiejskie do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne wynikające z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn. W Planie ujęte zostały projekty i zadania planowane do realizacji w okresie 2005-2006 przewidziane do współfinansowania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Gminy oraz do realizacji w latach 2007-2013. W ramach Działania 3.1. – Obszary wiejskie do realizacji w Gminie Nadarzyn przewiduje do realizacji następujące rodzaje projektów inwestycyjnych (zadań inwestycyjnych):

- Budowa lub modernizacja dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (chodniki, oświetlenie uliczne, parkingi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszych),

- Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa i modernizacja sieci wodociągowej,

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

- Budowa, rozbudowa i rewitalizacja obiektów oświatowych i kulturalnych,

- Poprawa bezpieczeństwa i obsługi mieszkańców.

Planowane projekty (zadania inwestycyjne) na lata 2005-2006 i 2007-2013 w Gminie Nadarzyn są zgodne z zapisami następujących dokumentów na szczeblu krajowym i wojewódzkim i powiatowym (celami, priorytetami, działaniami):

- Narodowym Planem Rozwoju na lata 2004-2006,

- Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego,

- Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego,

- Strategią Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego.

6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

Realizacja projektów (zadań inwestycyjnych) w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej w Gminie Nadarzyn będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, warunki życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, czyli na kształtowanie zrównoważonego rozwoju.

Każdy projekt (zadanie inwestycyjne) zapisany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn będzie podlegać kontroli i ocenie realizacji. Stopień realizacji poszczególnych projektów będzie mierzony zarówno w trakcie ich realizacji, jak i po ich zakończeniu. Do tego celu zostaną wykorzystane wskaźniki oparte na metodyce funkcjonującej w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z tą metodyką wskaźniki dzielą się na trzy zasadnicze grupy, a mianowicie:

- wskaźniki produktu (opisujące bezpośrednie, materialne osiągnięcia w realizacji poszczególnych zadań lub grup zadań),

- wskaźniki rezultatu (opisujące bezpośredni wpływ produktów powstałych w wyniku realizacji poszczególnych zadań na poziom życia ich odbiorców, bądź na wskaźniki gospodarze),

- wskaźniki oddziaływania (opisujące długofalowy wpływ realizacji zadań, sekwencji zadań na społeczność lokalną).

Definiowanie szczegółowych wskaźników w tych trzech grupach jest dokonywane jedynie w odniesieniu do wyodrębnionych w niniejszym dokumencie poszczególnych projektów inwestycyjnych (patrz cz. 4). Zadania te dotyczą budowy i modernizacji:

- dróg gminnych,

- urządzeń zaopatrzenia w wodę,

- urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,

- infrastruktury społecznej (obiekty szkolne, świetlice).

W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników ogólnych:

Wzrost ilości terenów zurbanizowanych i wyposażonych w infrastrukturę techniczną

Poprawa jakości wody pitnej

Wzrost poziomu zwodociągowania Gminy

Polepszenie stanu dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (chodniki, oświetlenie uliczne)

Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej

Wzrost poziomu skanalizowania Gminy

Wzrost ilości ścieków oczyszczanych

Wzrost liczby nowych miejsc pracy

Poprawa warunków nauczania w szkołach

Wzrost dostępności do obiektów upowszechniania kultury

Zdefiniowane trzy grupy wskaźników mają służyć przede wszystkim monitorowaniu i kontroli realizacji poszczególnych projektów (zadań inwestycyjnych). W poniższym zestawieniu zaprezentowano szczegółowe wskaźniki według trzech zasadniczych grup, mające służyć za podstawę ewaluacji osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn.

| Wyszczególnienie | Jednostka miary |
| --- | --- |
| Wskaźniki produktu |
| Długość nowowybudowanych dróg gminnych | km |
| Długość zmodernizowanych dróg gminnych | km |
| Długość wybudowanych chodników | szt. |
| Liczba zmodernizowanych skrzyżowań | szt. |
| Liczba wybudowanych przejść dla pieszych | szt. |
| Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych | szt. |
| Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu | szt. |
| Liczba zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu | szt. |
| Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody | szt. |
| Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody | szt. |
| Długość wybudowanej sieci wodociągowej | km |
| Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej | km |
| Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej | km |
| Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej | km |
| Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej | km |
| Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej | km |
| Liczba wybudowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji sanitarnej | szt. |
| Liczba zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji sanitarnej | szt. |
| Powierzchnia uzbrojonego terenu | ha |
| Liczba wybudowanych obiektów szkolnych | szt. |
| Powierzchnia wybudowanych obiektów szkolnych | m2 |
| Liczba wybudowanych obiektów upowszechniania kultury | szt. |
| Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów upowszechniania kultury | szt. |
| Wskaźniki rezultatu |
| Długość sieci wodociągowej | km |
| Liczba osób korzystających z wodociągów | tys. |
| Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej | tys. |
| Poziom wskaźników fizykochemicznych uzdatnionej wody pitnej | mg/dm3 |
| Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku) | m3/dobę |
| Długość sieci kanalizacyjnej | km |
| Liczba osób korzystających z kanalizacji | tys. |
| Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej | tys. |
| Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku) | m3/dobę |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów | ha |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej | ha |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej | ha |
| Natężenie ruchu na drodze | pojazdy/godz. |
| Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci | min |
| Liczba zakupionych systemów monitoringu bezpieczeństwa | szt. |
| Liczba osób korzystająca z obiektów upowszechniania kultury | osoby |
| Koszty utrzymania obiektów upowszechniania kultury (zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazu) | tys. PLN |
| Liczba osób zatrudnionych w obiektach upowszechniania kultury | osoby |
| Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury | szt. |
| Wskaźniki oddziaływania |
| Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) dróg | tys. PLN |
| Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku) | szt. |
| Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku) | szt. |
| Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat) | szt. |
| Liczba nowych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat) | szt. |
| Ilość odpadów poddawanych segregacji (w okresie 1 roku) | t/rok |
| Wielkość migracji w gminie | osoby |
| Stosunek nowouzbrojonych terenów do wszystkich terenów inwestycyjnych w gminie | % |
| Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów upowszechniania kultury (po 2 latach) | osoby |
| Liczba imprez kulturalnych | szt. |
| Liczba uczestników imprez kulturalnch | osoby |
| Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury | osoby |

Źródło: Wskaźniki dla projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - aktualna wersja z dnia 18.10.2004 roku, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.

Monitorowanie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania będzie dokonywane raz w roku na etapie oceny realizacji ustaleń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn. Ocenie będzie podlegać stopień realizacji poszczególnych celów, postęp we wdrażaniu zaplanowanych działań, ich zgodność z harmonogramem, sposób finansowania oraz osiągnięte rezultaty.

7. Plan finansowy na lata 2005-2006 oraz prognoza budżetu na lata 2007-2015

7.1. Sytuacja finansowa budżetu Gminy

a/ Dochody budżetowe

Dochody budżetu Gminy Nadarzyn wzrosły w latach 2001–2005 nominalnie z 21.062 tys. zł. do 36.529,8 tys. zł., a ich realna wartość odpowiednio z 24.726,8 tys. zł. do 36.529,8 tys. zł., z najwyższą wartością wpływów zaplanowaną na 2005 rok (36,5 mln zł). Zestawienie dochodów budżetu Gminy w cenach bieżących i stałych, z wyszczególnieniem ich głównych źródeł dla lat 2001-2005, przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | 2 0 0 1 | 2 0 0 2 | 2 0 0 3 | 2 0 0 4 | 2 0 0 5 ceny bieżące i stałe | Dynamika 2005/2001 2001=100 ceny stałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny bieżące | ceny stałe | ceny bieżące | ceny stałe | ceny bieżące | ceny stałe | ceny bieżące | ceny stałe |  |  |
| Dochody własne | 9 445,86 | 11 089,44 | 12 372,35 | 13 621,95 | 19 017,03 | 20 310,18 | 17 234,43 | 17 923,81 | 21 185,41 | 191,04 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 597,26 | 7 745,19 | 5 926,87 | 6 525,49 | 5 332,04 | 5 694,61 | 8 498,46 | 8 838,40 | 9 506,58 | 122,74 |
| Subwencja ogólna | 3 685,78 | 4 327,10 | 4 458,26 | 4 908,55 | 4 717,51 | 5 038,30 | 4 571,83 | 4 754,70 | 4 476,44 | 103,45 |
| Dotacje | 1 333,11 | 1 565,07 | 1 158,52 | 1 275,53 | 1 053,57 | 1 125,21 | 1 417,01 | 1 473,69 | 1 361,32 | 86,98 |
| RAZEM DOCHODY | 21 062,01 | 24 726,80 | 23 916,00 | 26 331,51 | 30 120,14 | 32 168,31 | 31 721,72 | 32 990,59 | 36 529,76 | 147,73 |

Analizując powyższe dane liczbowe należy zwrócić uwagę na wysoką, w porównaniu z innymi gminami, dynamikę przyrostu dochodów ogółem tak w wartościach nominalnych, jak i realnych. Świadczy to zarówno o umacnianiu się lokalnej bazy ekonomicznej jak i o skuteczności realizowanej polityki władz Gminy Nadarzyn w zakresie kształtowania i realizacji polityki dochodowej.

Struktura dochodów budżetowych

Dane liczbowe obrazujące zmiany struktury poszczególnych źródeł dochodów budżetu Gminy Nadarzyn w latach 2001-2005 przedstawiono w poniższym zestawieniu:

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005/2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody własne | 44,85 | 51,73 | 63,14 | 54,33 | 57,99 | 13,15 |
| Udziały w podatkach budżetu państwa | 31,32 | 24,78 | 17,70 | 26,79 | 26,02 | -5,30 |
| Subwencja ogólna | 17,50 | 18,64 | 15,66 | 14,41 | 12,25 | -5,25 |
| Dotacje | 6,33 | 4,84 | 3,50 | 4,47 | 3,73 | -2,60 |
| Dochody ogółem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

W analizowanym okresie zanotowano pozytywna tendencję wzrostu dochodów własnych z 44,8% w 2001r. do 58,0% w 54,3% w 2004r., przy czym najwyższą wartość zanotowano w 2003r. (63,1%). W 2005r. ich przewidywany udział wynosi 58% (+13,1 pkt. proc. w stosunku do 2001r.). Odwrotna tendencję zanotowano w udziałach w podatkach budżetu państwa. Ich najniższą wartość zanotowano w 2003r. (17,7%), a najwyższą w 2001r.(31,2%); w 2005r. mają one stanowić 26% dochodów ogółem. W następnych latach należy dążyć do zwiększania wpływów z udziałów w podatkach budżetu państwa, których przyrost powinien być pochodna wzrostu dochodów własnych.

Im większy udział w budżecie gminy mają te dwie grupy wpływów tym łatwiejszy i bardziej przewidywalny (trafny) jest proces prognozowania budżetu. Wzrostowi dochodów własnych sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej możliwy do osiągnięcia m.in. w wyniku realizowanych inwestycji służących lokowaniu nowej działalności gospodarczej oraz rozwojowi mieszkalnictwa. To z kolei w dłuższym okresie zwiększa bazę podatkową. W Gminie Nadarzyn udział dochodów własnych, liczony wraz z udziałami w podatkach budżetu państwa, znacznie przewyższa średnie krajowe.

Analizy historyczne wielkości i dynamiki zmian dochodów budżetu Gminy Nadarzyn wykazały zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty jej finansów. Wśród zjawisk pozytywnych można wyróżnić:

- nominalny i realny wzrost wartości dochodów ogółem (realnie o 47,7% w całym analizowanym okresie). W wartościach stałych dochody kolejnych lat wzrastają, do maksymalnych wartości zaplanowanych w 2005r. (36,5 mln zł).  Kształtując swą politykę w kolejnych latach władze Gminy konsekwentnie dążą do wzrostu wpływów budżetowych – zarówno własnych jak i zewnętrznych - zasilających budżet. Wzrastający zasób środków budżetowych daje możliwość lepszego wypełniania funkcji samorządu gminnego jako gospodarza terenu, a przede wszystkim zwiększa potencjał inwestycyjny;

- wysoki realny wzrost wartości dochodów własnych (+91,0%). Ich udział w dochodach ogółem kształtuje się w 2005r. na poziomie ok. 58%.

- wzrost wartości wpływów podatków wspólnych z budżetem państwa w dochodach ogółem (+22,7%); należy podkreślić, iż ze wzrost tej grupy wpływów powinien korelować ze wzrostem pozostałych dochodów własnych , a zwłaszcza wpływów podatkowych;

- wzrost realnych wpływów z subwencji ogólnej – jednak znacznie niższy od tempa wzrostu dochodów ogółem (tylko o 3,5%). Realnie najwyższe wpływy osiągnięto tu w 2003 roku (5,0 mln zł). W całym badanym okresie udziału tej grupy wpływów w dochodach ogółem był malejący i kształtował się w przedziale 12-18%. Jest to udział znacznie poniżej średnich krajowych. Podstawową częścią składową jest subwencja oświatowa. W polityce finansowej dbając o właściwe proporcje pomiędzy wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi należy zwrócić uwagę na wzajemne kształtowanie się relacji dochodów i wydatków oświatowych. Wielkość wydatków oświatowych powinna być zestawiona z kwotami przekazywanej gminom subwencji oświatowej.

Wśród zagrożeń wynikających z przeprowadzonych analiz dochodów Gminy Nadarzyn można wymienić:

- niewystarczający w stosunku do kosztów utrzymania placówek oświaty poziom wpływów z subwencji oświatowej, powodujący konieczność finansowania zadań oświatowych z dochodów własnych Gminy. Poziom sfinansowania wydatków bieżących w oświacie w stosunku do wpływów z subwencji ogółem przedstawiono w poniższym zestawieniu:

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71,60% | 76,21% | 69,65% | 57,21% | 55,60% |

Wzrastające koszty bieżącego funkcjonowania oświaty obniżają własny potencjał inwestycyjny Gminy.

- niskie wpływy z dotacji budżetu państwa – dotyczy to zarówno ich wielkości , dynamiki zmian jak i udziału w dochodach ogółem.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że:

- Z punktu widzenia gospodarowania budżetem i możliwości jego długookresowego prognozowania zanotowane w analizowanym okresie zmiany są korzystne dla Gminy Nadarzyn. Wynika to zarówno z zanotowanego przyrostu dochodów budżetowych jak i korzystnych zmian w strukturze dochodów.

- W analizowanym okresie finanse Gminy cechował wysoki poziom autonomii, wyrażający się uniezależnieniem jej budżetu od dochodów zasilających (subwencje i dotacje), nie podlegających lokalnemu władztwu decyzyjnemu. Wzrastający udział dochodów własnych sprzyja umacnianiu samodzielności finansowej Gminy. Jest to zjawisko pozytywnie oceniane przez podmioty zewnętrzne, w tym instytucje kapitałowe i finansowe - w sytuacji wejścia na rynek kapitałowy.

- Budżet Gminy Nadarzyn cechuje stabilizacja poziomu i wzajemnych proporcji poszczególnych źródeł dochodów.

- Działania bieżące i strategiczne władz Gminy Nadarzyn powinny zmierzać do dalszego wzrostu dochodów budżetu. Polityka ta powinna być stosowana konsekwentnie w ciągu najbliższych kilku lat w celu równoważenia budżetu, utrzymania płynności finansowej oraz kształtowania rozwoju lokalnego.

W strukturze dochodów własnych dominowały wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym głównie podatek od nieruchomości, a następnie podarek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z mienia komunalnego. Wpływy z podatków i opłat lokalnych nie zapewniają środków finansowych w wysokości wystarczającej na realizację ustawowych zadań gmin. Są one uzupełniane kolejna grupą dochodów własnych - udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a także subwencjami i dotacjami. W tej grupie dominowały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (80%-95% ogółu), uzupełnieniem były środki pochodzące z podatku CIT.

Podstawową część subwencji stanowiła subwencja oświatowa. Należy podkreślić, że jej wysokość nie odpowiadała faktycznym kosztom bieżącego funkcjonowania szkół. W każdym roku konieczne były wysokie dopłaty z budżetu lokalnego (patrz wykres poniżej). Utrzymanie tej relacji w dłuższym czasie może to prowadzić do zagrożeń szybszego przyrostu wydatków operacyjnych, a tym samym znacznego uszczuplenia potencjału inwestycyjnego Gminy. Z tego punktu widzenia władze Gminy Nadarzyn – zarówno wykonawcze jak i stanowiące – powinny monitorować koszty funkcjonowania placówek oświaty i wychowania, w powiązaniu z wysokością kierowanej do Gminy subwencji oświatowej.

Zachowanie zanotowanych w ostatnich dwóch latach tendencji w gospodarce budżetowej Gminy Nadarzyn przede wszystkim dalszy wzrost dochodów budżetowych oraz racjonalizacja wydatków w dłuższym okresie będzie stanowić podstawę do wzrostu potencjału społeczno-gospodarczego Gminy. Zwiększy także zasób własnych środków przy wnioskowaniu o dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami Unii Europejskiej (wymóg spełnienia warunku tzw. własnego udziału własnych środków inwestycyjnych).

b/ Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu Gminy Nadarzyn wzrosły w badanym okresie z 25.279,1 tys. zł w 2001r. do 28.321,2 tys. zł w 2004r. oraz 36.979,0 tys. zł planowanych w 2005r. W wartościach realnych oznacza to wzrost o 24,6%, z 29.279,6 tys. zł w 2001r. do 36.979,0 tys. zł w 2005r. Szczegółowe zestawienia przedstawiono poniżej:

(w tys. zł)

| Wyszczegól-nienie | 2 0 0 1 | 2 0 0 2 | 2 0 0 3 | 2 0 0 4 | 2 0 0 5 | Dynamika zmian 2005/2001 ceny stałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny bieżące | ceny stałe | ceny bieżące | ceny stałe | ceny bieżące | ceny stałe | ceny bieżące | ceny stałe | ceny bieżące i stałe |  |
| Wydatki ogółem | 25 279,10 | 29 677,67 | 25 369,75 | 27 932,09 | 27 578,99 | 29 255,79 | 28 321,19 | 29 454,04 | 36 979,04 | 124,60 |
| Wydatki bieżące | 16 357,56 | 19 203,77 | 17 314,55 | 19 063,32 | 19 603,86 | 20 795,77 | 20 505,99 | 21 326,23 | 20 845,89 | 108,55 |
| Wydatki inwestycyjne | 8 921,55 | 10 473,90 | 8 055,20 | 8 868,78 | 7 975,14 | 8 460,02 | 7 815,20 | 8 127,80 | 16 133,15 | 154,03 |

Analiza dynamiki realnych zmian wykazuje w całym okresie tendencję stałego wzrostu ich wartości. Po pierwszym roku stabilizacji dochodów, począwszy od 2002r. ma miejsce znaczny przyrost wydatków budżetowych. Jest to następstwem zwiększenia zarówno wydatków bieżących (realnie +8,6%), jak i inwestycyjnych (realnie +54,3%), przy czym w latach 2002-2004 przyrost wydatków bieżących był szybszy niż inwestycyjnych. Zaplanowane wartości w 2005r. wykazują znaczny wzrost inwestycji, znacznie przewyższający dotychczasową dynamikę zmian.

W latach 2001-2005 wydatki bieżące cechował nominalny i realny przyrost wartości z 16,4 mln zł w 2001r. do 15,3 mln zł planowanych w 2005r. Z kolei nominalna wartość wydatków inwestycyjnych zmniejszyła się z 8,9 mln. zł w 2001 r. do 7,8 mln. zł w 2004 r. W 2005 r. planowany jest wzrost ich wielkości do 16,1 mln zł. .Warunkiem ich finansowego wykonania jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym o charakterze bezzwrotnym. W innej sytuacji należy zakładać, że zakres zadań przewidzianych do realizacji w 2005r. będzie musiał ulec zredukowaniu.

W najbliższych latach realizacja nowych inwestycji (zwłaszcza w sferze infrastruktury technicznej), zwiększających lokalną bazę ekonomiczną będzie prowadziła do wzrostu potencjału dochodowego Gminy Nadarzyn. Jest to zazwyczaj proces trwający kilka lat. Kluczowym zagadnieniem jest utrzymanie stabilności prowadzonej polityki w dłuższym okresie. Strukturę wydatków budżetu Gminy Nadarzyn w latach 2001-2005 w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższym zestawieniu:

| Wyszczególnienie | 2001r. | 2002r. | 2003r. | 2004r. | 2005r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 64,71 | 68,25 | 71,08 | 72,41 | 56,37 |
| Wydatki inwestycyjne | 35,29 | 31,75 | 28,92 | 27,59 | 43,63 |

Analiza wzajemnych relacji wydatków bieżących i inwestycyjnych obrazuje skuteczność działań władz Gminy mających na celu dążenie do wzrostu lokalnego potencjału rozwojowego. W 2005r. planowane jest zahamowanie widocznego zwłaszcza w okresie 2002-2004 zjawiska rozwierania nożyc – spadku wydatków inwestycyjnych na skutek zwiększających się kosztów obsługi bieżącej. W kolejnych niezbędny jest stały monitoring kosztów realizacji poszczególnych zadań, tak bieżących jak i inwestycyjnych.

Strukturę branżową wydatków budżetu Gminy Nadarzyn w latach 2001-2005 obrazują poniższe zestawienie oraz rysunek:

(w %)

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005/2001 w pkt.proc. | Średni 2001-2005 | Średni 2004-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | 3,97 | 3,62 | 2,55 | 0,49 | 2,68 | -0,94 | 2,66 | 1,58 |
| Transport i łączność | 2,25 | 1,68 | 3,79 | 5,30 | 19,20 | 17,52 | 6,45 | 12,25 |
| Wytwarzanie energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 0,27 | 0,20 | 0,27 | 0,12 | 0,00 | -0,20 | 0,17 | 0,06 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | -0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Administracja publiczna | 20,33 | 20,00 | 21,98 | 17,87 | 15,22 | -5,11 | 19,08 | 16,54 |
| Bezpieczeństwo publiczne | 0,74 | 0,98 | 2,20 | 1,60 | 3,54 | 2,80 | 1,81 | 2,57 |
| Obsługa długu publicznego | 1,27 | 2,26 | 1,70 | 1,40 | 1,10 | -0,17 | 1,55 | 1,25 |
| Oświata i wychowanie | 38,83 | 39,25 | 35,84 | 33,87 | 24,03 | -15,23 | 34,37 | 28,95 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 5,33 | 4,96 | 5,79 | 0,78 | 0,89 | -4,07 | 3,55 | 0,83 |
| Ochrona Zdrowia | 1,14 | 0,56 | 0,51 | 1,46 | 5,27 | 4,71 | 1,79 | 3,37 |
| Opieka społeczna | 4,78 | 4,23 | 3,67 | 4,50 | 4,54 | 0,31 | 4,34 | 4,52 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. | 10,75 | 12,59 | 12,18 | 22,07 | 13,88 | 1,29 | 14,29 | 17,98 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa nar. | 2,61 | 2,48 | 2,22 | 2,30 | 2,03 | -0,45 | 2,33 | 2,16 |
| Kultura fizyczna i sport | 2,34 | 2,86 | 2,88 | 2,91 | 2,42 | -0,44 | 2,68 | 2,66 |
| Wydatki razem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

W strukturze wydatków budżetowych Gminy Nadarzyn uwidoczniły się następujące relacje i proporcje:

- w całym analizowanym okresie największa część środków finansowych była kierowana na cele oświaty i wychowania. Średniorocznie łączne wydatki działów oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 37,9%, przy czym od roku 2003r. (54,9%) ma miejsce spadek udziału tej grupy wydatków w wydatkach ogółem (do 24,0% planowanych w 2005r.). Świadczy to racjonalizacji gospodarki finansowej Gminy, w chwili obecnej wskaźnik jest niższy od wartości średnich. W całym analizowanym okresie udział wydatków na oświatę zmniejszył się o ok. 15 pkt. proc.,

- w 2005r wysoki w porównaniu z innymi gminami udział w budżecie cechował wydatki działu transport i łączność (19,2%). Średniorocznie były one znacznie niższe oscylowały wokół średnich krajowych (6,4%);

- wydatki na administracje publiczną były wyższe od średnich krajowych i stanowiły średniorocznie ok. 19% wydatków ogółem, z najniższą wartością (15,2%) zaplanowana w 2005 r.;

- na cele gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z budżetu gminy Nadarzyn kierowano średniorocznie 14,3% wydatków ogółem. Biorąc pod uwagę znaczenie wydatków na gospodarkę komunalną dla sprawności funkcjonowania miasta zadania realizowane w tym dziale mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania miasta jako całości w kolejnych latach należy zapewnić na nie odpowiedni zasób środków,

- znaczne środki finansowe kierowano w kolejnych latach na potrzeby opieki społecznej (średnioroczne 8,1%). Udział tej grupy wydatków był niższy od średnich krajowych. Jak wykazuje praktyka środki przekazywane w formie dotacji nie pokrywały rzeczywistych kosztów świadczonych usług,

- pozostałe działy sprawozdawczości budżetowej miały znacznie niższy udział w wydatkach ogółem .

Wynik finansowy budżetu

Wynik finansowy kolejnych lat budżetu Gminy Nadarzyn przedstawiono w poniższym zestawieniu. W poszczególnych latach nie występują stałe tendencje w zakresie kształtowania nadwyżki/deficytu budżetowego. Lata 2001-2002 to okres deficytu budżetowego, okres 2003-2004 to wzrastająca nadwyżka budżetowa. Zaplanowany deficyt na 2005r. stanowi 1,2% dochodów ogółem i nie stanowi zagrożenia dla zachwiania płynności finansowej Gminy.

| Zestawienie dochody - wydatki w latach 2001-2005 |
| --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Dochody | 21 062 012 | 23 915 998 | 28 202 380 | 31 721 724 | 36 529 755 |
| Wydatki | 25 279 104 | 25 369 750 | 27 578 991 | 28 321 190 | 36 979 040 |
| Wynik finansowy | -4 217 092 | -1 453 752 | 623 389 | 3 400 534 | -449 285 |

Przed władzami Gminy Nadarzyn stoi zadanie określenia dalszych kierunków polityki finansowej w celu eliminowania występujących zagrożeń. Ogólnie należy stwierdzić, że deficyt budżetowy nie jest zjawiskiem negatywnym, pod warunkiem, że wynika z realizacji rozszerzonego zakresu zadań inwestycyjnych, a jego wysokość nie powoduje zagrożenia dla płynności finansowej Gminy. Musi on podlegać stałej kontroli i ocenom następstw jego poziomu.

7.2.Prognozowane przepływy finansowe budżetu Gminy w latach 2005-2015

Aby skutecznie realizować zadania inwestycyjne zapisane w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn koniecznym staje się prowadzenie przez jego władze proinwestycyjnej (prorozwojowej) polityki finansowej. Polityka ta winna zmierzać w pierwszym rzędzie do:

- długookresowej maksymalizacji dochodów budżetowych,

- racjonalizacji wydatków bieżących,

- poprawy efektywności wykorzystania środków inwestycyjnych.

Głównym czynnikiem maksymalizacji dochodów budżetowych jest przede wszystkim trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy, jako bazy dochodowej zarówno dla mieszkańców, jak i budżetu Gminy. Z kolei, racjonalizacja wydatków bieżących powinna zmierzać do minimalizacji kosztów zaspokajania potrzeb publicznych należących do zadań Gminy, przy zachowaniu określonego standardu świadczonych usług. Wymaga to prowadzenia stałego monitoringu bieżących kosztów utrzymania określonych obiektów, urządzeń i świadczenia usług. Natomiast poprawa efektywności wykorzystania środków inwestycyjnych wymaga konsekwentnego stosowania zasady racjonalności, tj. „maksymalizacji efektów z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji nakładów na uzyskanie założonego efektu”. Możliwość stosowania tej zasady występuje we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczynając od koncepcji projektu inwestycyjnego poprzez jego przygotowanie, a następnie realizację. Najważniejszą sprawą jest maksymalne skracanie czasu procesu inwestycyjnego, zgodnie z zasadą „czas to pieniądz”, co wymaga precyzyjnego jego zaplanowania. Ponadto, nie należy zbytnio rozbudowywać „frontu inwestycyjnego”, bowiem grozi to wydłużeniem się czasu trwania inwestycji, a w konsekwencji wzrostem ogólnych kosztów inwestycji.

Potencjalne możliwości zwiększenia środków finansowych na inwestycje komunalne istnieją poprzez szersze korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, a zwłaszcza: kredytów preferencyjnych na inwestycje proekologiczne, kredytów zwykłych (komercyjnych), obligacji komunalnych, zagranicznych środków pomocowych, w tym z Unii Europejskiej oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dzięki takim działaniom będzie można maksymalizować wielkość środków finansowych przeznaczanych na inwestycje komunalne - niezbędne minimum to osiągnięcie i ustabilizowanie w dłuższym okresie czasu udziału inwestycji w ogólnych wydatkach budżetu Gminy Nadarzyn na poziomie minimum 25%. Należy więc w sposób ciągły prognozować dochody i wydatki budżetowe, aby mieć orientację w przewidywanych możliwościach sfinansowania zadań inwestycyjnych z własnych środków. Chodzi tu o określenie w perspektywie wieloletniej:

- niezbędnego, racjonalnego poziomu wydatków bieżących zapewniającego wykonanie wszystkich zadań statutowych Gminy,

- wolnych środków brutto, które można wykorzystać na finansowanie inwestycji komunalnych i obsługę długu,

- wolnych środków netto na realizację zadań inwestycyjnych (a więc po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczenia środków na obsługę planowanego zadłużenia),

- górnego pułapu możliwości zadłużenia się Gminy - przyjmując najbardziej prawdopodobne założenia co do warunków kredytowania inwestycji komunalnych.

### PROGNOZOWANE PRZEPŁYWY FINANSOWE GMINY NADARZYN W LATACH 2005-2015

| Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCHODY OGÓŁEM | 36 529 755 | 34 980 062 | 36 304 283 | 38 152 425 | 40 164 772 | 42 285 692 | 44 521 145 | 46 877 423 | 49 361 168 | 51 979 391 | 54 739 495 |
| Dochody własne | 30 691 992 | 28 299 124 | 29 247 282 | 30 697 807 | 32 271 636 | 33 927 762 | 35 670 557 | 37 504 627 | 39 434 829 | 41 466 279 | 43 604 370 |
| Podstawowe dochody podatkowe | 25 013 315 | 25 160 605 | 26 419 160 | 27 741 737 | 29 178 351 | 30 690 777 | 32 283 074 | 33 959 522 | 35 724 632 | 37 583 161 | 39 540 123 |
| Wpływy z majątku i sprzedaży | 3 521 200 | 619 649 | 194 488 | 202 365 | 210 689 | 219 361 | 228 395 | 237 807 | 247 613 | 257 829 | 268 473 |
| Dochody z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe podatki i opłaty | 1 790 000 | 1 916 893 | 2 000 418 | 2 087 599 | 2 180 603 | 2 277 771 | 2 379 291 | 2 485 359 | 2 596 177 | 2 711 960 | 2 832 931 |
| Pozostałe dochody własne | 367 477 | 601 976 | 633 216 | 666 106 | 701 993 | 739 853 | 779 796 | 821 940 | 866 407 | 913 330 | 962 844 |
| Subwencje i dotacje | 5 837 763 | 6 680 939 | 7 057 001 | 7 454 618 | 7 893 135 | 8 357 930 | 8 850 588 | 9 372 796 | 9 926 339 | 10 513 112 | 11 135 125 |
| Subwencje ogółem | 4 476 443 | 5 120 321 | 5 418 772 | 5 734 619 | 6 083 714 | 6 454 060 | 6 846 951 | 7 263 759 | 7 705 940 | 8 175 039 | 8 672 695 |
| Dotacje ogółem | 1 361 320 | 1 560 617 | 1 638 229 | 1 719 999 | 1 809 422 | 1 903 870 | 2 003 638 | 2 109 037 | 2 220 399 | 2 338 073 | 2 462 430 |
| WYDATKI BIEŻĄCE: | 20 438 512 | 21 716 148 | 22 571 712 | 23 463 938 | 24 404 806 | 25 387 433 | 26 413 927 | 27 486 518 | 28 607 564 | 29 779 563 | 31 005 156 |
| WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA | 407 380 | 245 550 | 105 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE BRUTTO | 15 683 863 | 13 018 364 | 13 627 541 | 14 688 487 | 15 759 965 | 16 898 258 | 18 107 218 | 19 390 905 | 20 753 604 | 22 199 829 | 23 734 339 |
| FINANSOWANIE MBBR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przychody z zaciągania długu | 1 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przychody z prywatyzacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spłata zadłużenia | 1 741 286 | 2 111 000 | 1 604 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE NETTO | 15 407 577 | 10 907 364 | 12 023 541 | 14 688 487 | 15 759 965 | 16 898 258 | 18 107 218 | 19 390 905 | 20 753 604 | 22 199 829 | 23 734 339 |
| INWESTYCJE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 133 148 | 14 000 000 | 12 000 000 | 14 700 000 | 15 700 000 | 16 900 000 | 18 100 000 | 19 400 000 | 20 800 000 | 22 200 000 | 23 700 000 |
| Roczne przepływy gotówki netto | -725 571 | -3 092 636 | 23 541 | -11 513 | 59 965 | -1 742 | 7 218 | -9 095 | -46 396 | -171 | 34 339 |
| Wolne środki na koniec roku | 3 304 877 | 212 241 | 235 782 | 224 269 | 284 234 | 282 493 | 289 711 | 280 616 | 234 220 | 234 049 | 268 388 |

### PROGNOZOWANE PRZEPŁYWY FINANSOWE GMINY NADARZYN W LATACH 2005-2015

OPIS SCENRIUSZA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Przedstawiony scenariusz prognozy finansowej Gminy Nadarzyn obrazuje przepływy finansowe określające jej własny potencjał finansowy. Wartość wydatków inwestycyjnych w tym scenariuszu przyjmuje się na poziomie wielkości bazujących na dochodach zaprezentowanych w budżecie Gminy oraz wskazanym poziomie wydatków bieżących bez sięgania po dodatkowe dochody o charakterze zwrotnym (bez nowego długu). Wariant nie uwzględnia ewentualnego pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej. W kolejnych latach ustala się wartości wydatków inwestycyjnych na poziomie, który pozwala na to, że skumulowany stan gotówki na koniec roku jest dodatni. Realizując ten wariant wydatki inwestycyjne mogą oscylować wokół kwot w 2006r. - 14,0 mln zł., w 2007r. - 12,0 mln zł, 2007r. - 14,7 mln zł ; 2010 r. - 16,9 mln zł; w 2013 r. - 20,8 mln zł oraz w 2015r. - 23,7 mln zł.

Począwszy od 2005 r. własny potencjał inwestycyjny Gminy Nadarzyn stanowi bazę do opracowania pełnego montażu finansowego zadań, z wykorzystaniem innych źródeł finansowania, takich jak instrumenty dłużne, partnerstwo publiczno-prywatne, środki europejskie i inne. Zaprezentowany scenariusz ma charakter zachowawczy (ostrożny), dając możliwość znacznego zwiększenia wielkości inwestycji dopiero w drugiej połowie prognozowanego okresu. Powinien być traktowany jako wariant minimum.

Alternatywą może być szersze wykorzystanie instrumentów dłużnych jako elementu montażu finansowego zadań inwestycyjnych. W poszczególnych latach można zaciągnąć kredyt w różnych wartościach, jednak zawsze w wysokości pozwalającej na zachowanie płynności finansowej Gminy w całym analizowanym okresie.

7.3. Wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji w Gminie

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/614/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 lutego 2005 roku

| Wydatki inwestycyjne na 2005 rok |
| --- |
| L.p. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego | Źródła finansowania inwestycji |
|  |  |  |  |  | RAZEM | z tego: |
|  |  |  |  |  |  | ŚRODKI WŁASNE | KREDYT | POŻYCZKA - WFOŚiGW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 010 | 01095 | 6050 | Wodociąg Parole | 200 000 | 200 000 |  |  |
| 2. | 010 | 01095 | 6050 | Modernizacja SUW | 200 000 | 200 000 |  |  |
| 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 400 000 | 400 000 |  |  |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników | 2 030 000 | 2 030 000 |  |  |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Urządzenie placu targowiska | 120 000 | 120 000 |  |  |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | ul. Maciejki | 300 000 | 300 000 |  |  |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | ul. Świerkowa - Wiśniowa | 300 000 | 300 000 |  |  |
|  | 600 | 60016 | 6050 | ul. Osiedlowa | 450 000 | 450 000 |  |  |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Rynek | 1 800 000 | 1 800 000 |  |  |
| 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |
| 8. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 50 000 | 50 000 |  |  |
| 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 50 000 | 50 000 |  |  |
| 9. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa OSP Nadarzyn | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |
| 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |
| 10. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa SP Nadarzyn - projekt | 200 000 | 200 000 |  |  |
| 11. | 801 | 80104 | 6050 | Dobudowa sal - Przedszkole Włochów | 100 000 | 100 000 |  |  |
| 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 300 000 | 300 000 |  |  |
| 12. | 851 | 85121 | 6050 | Projekt i rozbudowa budynku SPGZOZ w Nadarzynie | 1 830 000 | 1 830 000 |  |  |
| 851 - OCHRONA ZDROWIA | 1 830 000 | 1 830 000 |  |  |
| 13. | 900 | 90001 | 6050 | Kanalizacja podciśnieniowa w Nadarzynie | 1 826 918 | 326 918 |  | 1 500 000 |
| 14. | 900 | 90001 | 6050 | Projekty kanalizacji | 300 000 | 300 000 |  |  |
| 15. | 900 | 90001 | 6050 | Kanalizacja Walendów | 1 173 082 | 482 511 |  | 690 571 |
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego | 100 000 | 100 000 |  |  |
| 17. | 900 | 90017 | 6210 | Zakup koparki | 375 000 | 375 000 |  |  |
| 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 775 000 | 1 584 429 |  | 2 190 571 |
| SUMY OGÓŁEM | 12 355 000 | 10 164 429 |  | 2 190 571 |

8. System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad jego aktualizacją. Proces jego wdrażania jest złożonym przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z otoczeniem. Wdrożeniu ustaleń tego Planu towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn uzależniona będzie zarówno od wysokości własnych środków finansowych znajdujących się w dyspozycji budżetu Gminy, jak i pozyskanych środków zewnętrznych (krajowych oraz z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej). Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań w poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą być wydatkowane bezpośrednio z budżetu, możliwości finansowe Gminy Nadarzyn wskazują, że na realizację przyjętych celów zabezpieczą 25% wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn będzie realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej, która nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających z tej pomocy obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych. Zostały one określone w Rozporządzeniu Ramowym Nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 roku.

Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację ustaleń Planu Rozwoju Lokalnego będzie pełnił Wójt Gminy Nadarzyn. Powoła on specjalny Zespół zadaniowy ds. Rozwoju Gminy Nadarzyn, będący organem wspomagającym proces zarządzania Planem. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmować będzie m.in.:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji ustaleń Planu,

- zapewnienie zgodności realizacji ustaleń Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu (powiat, województwo, kraj, UE), w tym w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,

- składanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji poszczególnych projektów (zadań inwestycyjnych) zawartych w Planie,

- przygotowanie i wdrożenie planu działań w zakresie informacji i promocji ustaleń Planu,

- dokonywanie bieżących ocen (w trakcie realizacji) poszczególnych projektów (zadań inwestycyjnych),

- przygotowywanie rocznych raportów na temat postępów i nieprawidłowości we wdrażaniu ustaleń Planu (zakres przedmiotowy tych raportów winien obejmować co najmniej: przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów, realizację planu finansowego, zidentyfikowane i przewidywane zagrożenia w realizacji ustaleń Planu,

- dokonywanie oceny ex-post, tj. po zakończeniu realizacji poszczególnych projektów (zadań inwestycyjnych) zawartych w Planie,

- przedkładanie Radzie Gminy raportów i informacji z przebiegu realizacji projektów (zadań inwestycyjnych) ujętych w Planie.

Instytucja Wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego

Funkcję Instytucji Wdrażającej realizację poszczególnych projektów (zadań inwestycyjnych) zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn będzie pełnił Urząd Gminy - poszczególne komórki organizacyjne, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i podległe mu służby finansowe. Zakres zadań Instytucji Wdrażającej Plan obejmować będzie:

- komunikację społeczną w zakresie przyjmowania nowych wniosków aplikacyjnych (projektów),

- kontrolę formalną składania wniosków aplikacyjnych (projektów) oraz kontrolę ich zgodności z zapisami Planu i dokumentów wyższych szczebli,

- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji ujętych w Planie,

- realizację inwestycji zgodnie z określonymi wymogami i harmonogramem,

- raportowanie wydatków i efektów rzeczowych poszczególnych projektów (kwartalnie i rocznie),

Warunkiem niezbędnym dla pełnego wdrożenia ustaleń Planu jest uwzględnianie wydatków z nim związanych w corocznych budżetach. Dlatego też, Wójt Gminy Nadarzyn przedkładając corocznie Radzie Gminy Nadarzyn projekt budżetu winien uwzględniać kwoty przeznaczone na realizację ustaleń Planu, przewidziane na dany rok kalendarzowy.

Do właściwej oceny realizacji ustaleń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn Instytucja Wdrażająca może tworzyć zespoły (grupy) robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Podmiotem periodycznie monitorującym i kontrolującym realizację Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn jest Rada Gminy Nadarzyn i jej Komisje.

9. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Planu Rozwoju Lokalnego

9.1. System monitorowania

Monitorowanie jest to proces, który ma na celu systematyczne analizowanie stanu zaawansowania realizacji poszczególnych projektów (zadań inwestycyjnych) i ich zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało, a co nie zostało zrobione, a także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel.

W celu racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz własnych, Gminy Nadarzyn, będzie prowadzić stały monitoring wydatków i efektów rzeczowych wdrażania poszczególnych projektów (zadań inwestycyjnych) ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego. Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym. Monitoring rzeczowy obejmować będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp we wdrażaniu oraz umożliwienie oceny wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn i będzie posługiwał się trzema rodzajami wskaźników, a mianowicie wskaźnikami: produktu, rezultatu i oddziaływania. Z kolei, monitoring finansowy obejmował będzie dane finansowe realizacji projektów, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków w oparciu o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych.

Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za wdrażanie i monitorowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn będzie Wójt Gminy Nadarzyn oraz powołany przez niego specjalny Zespół zadaniowy ds. Rozwoju Gminy Nadarzyn. W pracach związanych z monitorowaniem i oceną Planu Rozwoju Lokalnego mogą brać udział również niezależni eksperci oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego. Podmiotem systematycznie monitorującym i kontrolującym realizację Planu Rozwoju Lokalnego jest Rada Gminy Nadarzyn i jej Komisje.

Monitorowanie wdrażania ustaleń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn będzie obejmowało w szczególności:

- zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych opisujących postęp i efekty realizowanego Planu i poszczególnych projektów (zadań inwestycyjnych),

- bieżący nadzór, kontrolę i ocenę realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz planowanych wskaźników osiągnięć Planu.

Systematyczne monitorowanie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn będzie służyło:

- ocenie postępu realizacji poszczególnych projektów (zadań inwestycyjnych),

- weryfikacji zgodności uzyskiwanych efektów z założonymi celami,

- weryfikacji zgodności założonych planów finansowych z faktyczną ich realizacją,

- aktualizacji ustaleń Planu, niezbędnej szczególnie w odniesieniu do kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej, tj. lat 2007-2013,

- korygowaniu (modyfikowaniu) ustaleń Planu jeśli nie przynoszą one zamierzonych efektów,

- ocenie efektywności wykorzystania środków finansowych pozostających w dyspozycji budżetu Gminy i aktualizacji prognoz finansowych,

- wczesnemu diagnozowaniu trudności mogących mieć niekorzystny wpływ na realizowane projekty (zadania inwestycyjne), zwłaszcza na terminowość ich zakończenia.

9.2. Sposoby oceny

Ocena Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn ma służyć przede wszystkim oszacowaniu oddziaływania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej oraz dokonania analizy korzyści otrzymanej pomocy, Gminy Nadarzyn prowadzić będzie systematycznie oceny realizacji ustaleń Planu Rozwoju Lokalnego. Będą to oceny:

- on-going (bieżąca) – ocenie tej będą podlegać poszczególne projekty (zadania inwestycyjne) w trakcie ich realizacji,

- ex-post - ocenie tej będą podlegać poszczególne projekty (zadania inwestycyjne) po ich zakończeniu.

Przy ocenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn należy uwzględnić następujące trzy kryteria:

  - skuteczności, co pozwala określić, czy cele danego projektu (zadania inwestycyjnego), jak i całego Planu określone na etapie jego programowania zostały osiągnięte,

  - efektywności, co pozwala porównać zasoby zaangażowane przy realizacji danego projektu (zadania inwestycyjnego), jak i całego Planu z rzeczywistymi osiągnięciami mierzonymi wskaźnikami produktu, rezultatu i oddziaływania - jest to stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów,

  - korzystności, co pozwala ocenić faktyczne efekty danego projektu - jest to ocena „salda” skutków pozytywnych i negatywnych realizacji danego projektu (zadania inwestycyjnego), jak i całego Planu.

Ocena będzie dokonywana przez Wójta Gminy we współpracy ze specjalnym Zespołem zadaniowym ds. Rozwoju Gminy Nadarzyn przy pomocy wskaźników postępu w realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów (zadań inwestycyjnych) określonych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy pt. „Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”(patrz cz. 6). Ocena zdefiniuje również czynniki, które przyczyniły się do sukcesu lub niepowodzenia we wdrażaniu poszczególnych projektów (zadań inwestycyjnych), a także określi rekomendacje i proponowane zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn.

Merytoryczna ocena realizacji ustaleń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn dokonywana będzie także na sesji absolutoryjnej Rady Gminy Nadarzyn każdego roku. Dokonywana będzie we współpracy z Wójtem Gminy Nadarzyn i ze specjalnym Zespołem zadaniowym ds. Rozwoju Gminy Nadarzyn. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób rozpowszechniania wyników tej oceny tak, aby dotarła ona do jak najszerszego grona mieszkańców Gminy i zlokalizowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych.

9.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Czynnikiem wspierającym osiągnięcie planowanych efektów w wyniku realizacji ustaleń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn będzie współpraca Gminy zarówno z innymi jednostkami sektora publicznego (np. powiat, województwo), z sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi, a także z mieszkańcami. Chodzi tu o angażowanie tych podmiotów w realizację ustaleń Planu (na zasadzie partnerstwa), a w niektórych przypadkach również we współfinansowanie określonego projektu (zadania inwestycyjnego).

Partnerska współpraca z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi pozwoli na ich włączenie w rozwiązywanie problemów Gminy Nadarzyn. Efektem tej współpracy będzie niewątpliwie podniesienie efektywności wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy (środki publiczne), lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych, umacnianie poczucia podmiotowości mieszkańców oraz uzyskanie możliwości wczesnego reagowania na problemy lokalne, a w konsekwencji wzrost poziomu życia mieszkańców. Z kolei, partnerska współpraca Władz Gminy Nadarzyn z przedsiębiorcami umożliwi poznanie ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych. W efekcie będzie można tworzyć jak najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z autentycznymi potrzebami, co też podniesie efektywność wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy. Współpraca z przedsiębiorcami pozwala również na ich włączenie w rozwiązywanie problemów Gminy, a także prowadzenie wspólnej promocji na arenie krajowe i międzynarodowej.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn jest dokumentem otwartym i winien być uzupełniany poprzez wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych raz w roku kalendarzowym w okresie projektowania budżetu. Wszelkie postulaty i wnioski dotyczące zmian w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn będzie przyjmował Wójt Gminy Nadarzyn. Propozycje zmian składać mogą: mieszkańcy, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

9.4. Public Relations

Jako public relations Planu Rozwoju Lokalnego rozumiane są wszystkie działania mające na celu informowanie o pracach nad jego sformułowaniem oraz wdrażaniem. Public relations jest niezbędnym narzędziem konsultacji społecznej i promowania jego ustaleń. Wspiera monitorowanie prac planistycznych oraz realizację Planu. Zachęca nie tylko do poparcia jego ustaleń, ale do współudziału w jego tworzeniu i wdrażaniu. W myśl zasady, że „społeczność lokalna powinna być informowana o działaniach władz samorządowych” – kreowanie, przyjęcie i wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego zawsze musi mieć swoje odzwierciedlenie w planowej polityce informacyjnej władz gminy. Nie chodzi tu wyłącznie o funkcję informacyjną, ale także „o nawiązanie partnerskich stosunków z mieszkańcami dla powszechnego dobra”. Takim dobrem wspólnym winien być niewątpliwie Plan Rozwoju Lokalnego, o ile jego ustalenia są konsultowane z mieszkańcami i odzwierciedla on faktyczne potrzeby społeczności lokalnej, wskazując jednocześnie sposoby ich zaspokojenia.

Podstawowy celem działań informacyjnych i promocyjnych Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn jest:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektów służących rozwoju lokalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy Nadarzyn (mieszkańców, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych),

- dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów działań podejmowanych w ramach Planu (mieszkańców, właścicieli działek rekreacyjnych, turystów, przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych), a także podmiotów mogących być partnerami w realizacji projektów (zadań inwestycyjnych),

- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach formalnych,

- zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy Unii Europejskiej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy Nadarzyn,

- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym (w miarę potrzeby),

- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,

- wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak: Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu.

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentach w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności tych działań. Szczególnie istotną sprawą jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość społeczną w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego, obywateli, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych. Od tego typu działań uzależnione jest wykorzystanie pomocy finansowej w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Planu Rozwoju Gminy Nadarzyn będą stosowane m.in. następujące środki i instrumenty:

- publikacja Planu oraz okresowych ocen jego realizacji na stronach internetowych Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w prasie lokalnej,

- publiczne prezentacje Planu i zawartych w nim poszczególnych projektów (zadań inwestycyjnych) przy okazji różnorodnych spotkań z mieszkańcami,

- spotkania z potencjalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi w realizacji konkretnych projektów (zadań inwestycyjnych),

- publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio-wizualne, ulotki,

- współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej i regionalnej telewizji oraz w rozgłośniach radiowych.

Wszelkie materiały promocyjne będą określać m.in. cele, termin i źródła realizacji poszczególnych projektów (zadań inwestycyjnych) zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn oraz planowane wskaźniki osiągnięć ustaleń Planu (produktu, rezultatu i oddziaływania). Jest to zgodne z zasadami promocji inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie „Zasad informowania i promocji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych”.

Za właściwe informowanie i promowanie Planu Rozwoju Lokalnego odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Nadarzyn we współpracy ze specjalnym Zespołem zadaniowym ds. rozwoju Gminy Nadarzyn.

# Footnotes

Spis treści jest zgodny z przykładową strukturą Planu Rozwoju Lokalnego zawartą w Uzupełnieniu ZPORR.

Obecnie liczba gospodarstw rolnych wynosi 966, grunty rolne ogółem - 3044 ha, w tym uzytki rolne 2044 ha